| ELABORADO POR |  | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- |
| Noelia Mendoza |  | Latifi Chelala | Latifi Chelala |
| Revisiones Históricas |  |  |  |
| Versión | Fecha | Modificaciones |  |
| 00 | 03/03/2021 | Creación |  |
| 01 | 14/04/21 | Págs.: Todas |  |

- [OBJETIVOS

Identificar las afectaciones generadas a partir de la definición del diseño de obra y accesos, buscando minimizar las afectaciones de la población del ADA, con énfasis en grupos vulnerables.

- ALCANCE

El programa de Manejo Social tiene el siguiente alcance:

| Lugar de Aplicación | Componente Industrial: Área Directamente Afectada (ADA). Componente Indígena: Área de Influencia Directa (AID), Redención, Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati, Guyra Ñe'engatu Amba, Mberyvo, Yvyty Rovi, Apyka Jegua. |
| --- | --- |
| Componentes | Industrial |
| Etapas | Pre-construcción y construcción. |

- DEFINICIONES

- Área Directamente Afectada (ADA) del componente industrial: Unidades sociales y comunidades situadas en el entorno inmediato de la instalación de la Planta Industrial, en un radio de 1 km. Incluye un microterritorio denominado Piquete Cue.

- Área de Influencia Directa (AID) del componente indígena:  está compuesta por las comunidades indígenas ubicadas entre 1 a 15 kilómetros de los emprendimientos de Paracel S.A. y que podrían verse afectadas por el proyecto. Las comunidades indígenas identificadas son de las etnias Paĩ Tavyterã y Mbya Guaraní y una comunidad indígena multicultural integrada por indígenas de diferentes etnias, principalmente, provenientes de la lengua Maskoy. Las comunidades indígenas identificadas son: Redención, Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati, Guyra Ñe'engatu Amba, Mberyvo, Yvyty Rovi, Apyka Jegua.

- RESPONSABILIDADES

| Gerencia de Comunicaciones y Sustentabilidad Social | Diseñar las estrategias de intervención social enmarcados en este programa y liderar su implementación |
| --- | --- |
| Área de Infraestructura e Ingeniería / Área de Sustentabilidad Ambiental / Área de Talento Humano | Apoyar e implementar las estrategias y acciones enmarcadas en este programa. |
| Gerencia General | Aprobar presupuestos correspondientes al programa. |

- DESARROLLO

5.1 Impactos Relacionados

a. Componente Industrial

- Desplazamiento físico (casa, servicios públicos, otros).

- Posibilidad de Reasentamiento.

- Afectación de propiedades.

- Desplazamiento económico.

- Afectación de la red social.

- Desplazamiento económico y afectación de la tierra (estancias).

- Migración de trabajadores de un rubro a otro.

- Generación de expectativas favorables.

- Generación de temores e incertidumbre.

b. Componente Indígena:

- Disminución de los niveles de pobreza.

- Aumento del flujo de gente ajena a las comunidades

- Ampliación de las fuentes de generación de ingresos en el departamento.

- Fortalecimiento del rol del líder dentro de la comunidad.

- Incremento y fortalecimiento de vínculos con organizaciones locales.

- Inmigraciones de familiares a la comunidad indígena desde otras comunidades de la misma etnia.

- Servidumbre de paso].

5.2 Desarrollo de Medidas Propuestas

| [Población Asociada] | Medidas Propuestas | Acciones concretas | Indicadores | Medios de Verificación | Normas y/o estándares vinculados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comunidades del ADA / Comunidades Indígenas | - Acompañamiento y monitoreo de las comunidades para asegurar que las personas mantengan o mejoren su modo de vida. | - Reuniones bimestrales con los pobladores del ADA [y reuniones mensuales como con las comunidades indígena] para acompañar y monitorear la percepción de los mismos con relación al proyecto. | N° de reuniones N° de participantes (clasificados por edad y sexo) | [Acta de Reunión Materiales audiovisuales Registro de Asistencia] | Norma de Desempeño de la IFC N° 1: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales ISO 26000: Derechos Humanos ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles [Normas de Desempeño N° 7 de la IFC: Pueblos Indígenas]. |
| Comunidades Indígenas |  | - [Establecer un mecanismo de monitoreo de impactos producidos por el comportamiento migratorio con el fin de difundir información precisa acerca del proyecto que permita ajustar las expectativas de los integrantes de cada comunidad]. | [Datos sobre comportamientos migratorios] | [Informes Acta de Reunión] |  |
| Comunidades Indígenas | - [Promover y fortalecer la gobernanza de las comunidades y el entendimiento de los derechos de los pueblos indígenas]. | - [Establecer espacios de conversación y capacitación que favorezcan el desarrollo de habilidades y competencias de liderazgo dirigido a los líderes de las comunidades indígenas]. | [N° de capacitaciones N° de espacios de conversación] | [Registro de Capacitación Minuta de Reunión] |  |
| Comunidades Indígenas |  | - [Promover la vinculación de líderes de las comunidades indígenas con instituciones locales, para fortalecer el desarrollo de capital social entre las comunidades indígenas y las instituciones y gobiernos locales]. | [N° de Reuniones] | [Minuta de Reunión] |  |
| Comunidades del ADA | - [Buscar reducir al máximo la afectación en cuanto a la dinámica actual del modo de vida, usos y costumbres]. | - [Colocación de señaléticas con información sobre las dinámicas del proyecto o vinculadas al proyecto]. | N° de carteles instalados | [Registros Fotográficos] |  |
| Comunidades Indígenas / Grupos de Interés | - [Guiar el paso a paso de la relación de los Diferentes Grupos de Interés con los Pueblos Indígenas, considerando las prácticas culturales que deben ser respetadas y las buenas prácticas para la implementación de los planes de acción]. | - [Desarrollo de materiales educativos e informativos]. | [N° de materiales desarrollados] | [Materiales desarrollados] |  |

Observación: Los cronogramas serán revisados anualmente.

5.3. Presupuesto

| ACTIVIDADES | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| - Reuniones bimestrales con los pobladores del ADA [y reuniones mensuales como con las comunidades indígena] para acompañar y monitorear la percepción de los mismos con relación al proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Establecer un mecanismo de monitoreo de impactos producidos por el comportamiento migratorio con el fin de difundir información precisa acerca del proyecto que permita ajustar las expectativas de los integrantes de cada comunidad]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Establecer espacios de conversación y capacitación que favorezcan el desarrollo de habilidades y competencias de liderazgo dirigido a los líderes de las comunidades indígenas]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Promover la vinculación de líderes de las comunidades indígenas con instituciones locales, para fortalecer el desarrollo de capital social entre las comunidades indígenas y las instituciones y gobiernos locales]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Colocación de señaléticas con información sobre las dinámicas del proyecto o vinculadas al proyecto]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. [Desarrollo de materiales educativos e informativos]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- [PRESUPUESTO]

| Presupuesto Asignado | ----------------------------------------------- |
| --- | --- |

- [DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Estudio Social del Componente Industrial

Estudio Social del Componente Forestal

Estudio Social del Componente Indígena

ISO 26000

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Norma FSC

Normas de Desempeño IFC]

- [REGISTROS Y/O ANEXO

Acta de Reunión

Materiales audiovisuales

Registro de Asistencia

Informes

Registro de Capacitación

Minuta de Reunión

Registro de reembolso]

Aclaración: En este documento se adoptó la terminología del masculino genérico para hacer referencia a hombres y mujeres por igual. Este es un recurso que únicamente busca dar uniformidad, sencillez y fluidez a la composición y a la lectura del texto. No disminuye, en absoluto, el compromiso con el que Paracel S.A. aborda la igualdad de género.