| ELABORADO POR |  | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- |
| Noelia Mendoza |  | Latifi Chelala | Latifi Chelala |
| Revisiones Históricas |  |  |  |
| Versión | Fecha | Modificaciones |  |
| 00 | 09/02/2021 | Creación |  |
| 01 | 24/05/2021 | Pág.: todas |  |
| 02 | 04/01/2022 | Pág.: 1,2,4 |  |
| 03 | 2023/05/28 | Pág.: todas |  |
| 04 | 2024/04/04 | Pág.: todas (con excepción de la página 1) |  |
| 05 | 2025/06/03 | Pág.: todas |  |
| 06 | 2026/03/30 | Pág.: todas (con excepción de la página 2) |  |

- OBJETIVOS

[Prevenir, gestionar y responder de manera oportuna ante contingencias sociales asociadas a las distintas etapas del proyecto de Paracel, tanto en el componente industrial (etapas constructiva y operativa) como en el componente forestal (etapas de instalación, operación, mantenimiento y cosecha)].

- ALCANCE

El programa de Prevención y Gestión de Contingencias Sociales tiene el siguiente alcance:

| Lugar de Aplicación | Componente Industrial: Área Directamente Afectada (ADA), Área de Influencia Directa (AID). Componente Forestal: Área de Influencia Directa (AID). Comunidades Indígenas: Redención, Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati– Pai Renda Chiru Poty], Guyra Ñe'engatu Amba, Mberyvo [Jeguarymi]. Yvyty Rovi Cerro Po’i, Apyka Jegua. |  |
| --- | --- | --- |
| Componentes | Industrial | Forestal |
| Etapas | Construcción y operación. | Instalación, operación, mantenimiento y [cosecha]. |

- DEFINICIONES

- Área de Influencia Directa (AID) del componente industrial: incluyen 5 distritos cercanos al sitio de la Planta Industrial, incluyendo a 18 comunidades que se encuentran en un radio de 13 Km del sitio. Estos territorios son los siguientes: Concepción, Paso Horqueta, Belén, Horqueta y Loreto, y las comunidades/ localidades: L. Petit, Cnel. Mongelós, Jhugua Zarzo, Laguna Plato, Mongelós Pirity, Piquete Cue, Jhugua Gonzalez, Callejón San Luis, Mbocayaty, Callejón San Ramón, San Antonio, Curuzu Ñu, Costa Pucu, Paso Ita, Ko’ê Porâ, Costa Ferreira, Saladillo, Colonia Primavera y la unidad social denominada Pyrenda.

- Área de Influencia Directa (AID) del componente forestal: incluye a 6 distritos en los que se localizan las áreas de las plantaciones forestales de Paracel y de las principales vías de acceso a las mismas, incluyendo a 12 comunidades aledañas a estas. Estos territorios son los siguientes: Sargento José Félix López, Paso Barreto, Loreto, San Alfredo, Horqueta del departamento de Concepción; el distrito de Bella Vista Norte del departamento de Amambay y sus comunidades/localidades: Isla Hermosa (Isla Tuyú), localidad de Paso Barreto, Colonia Jorge Sebastián Miranda (Jhugua Ñandu), Estribo del Plata, Sgto. José Félix López (Puentesiño), Laguna Cristo Rey, Anderi, Islería, Jhugua Guasu, Ayala Cué, San Rafael y Santo Domingo de Guzmán.

- Área Directamente Afectada (ADA) del componente industrial: unidades sociales y comunidades situadas en el entorno inmediato de la instalación de la Planta Industrial, en un radio de 1 km. Incluye la población denominada Piquete Cue.

- Área de Influencia Directa (AID) del componente indígena:  está compuesta por las comunidades indígenas ubicadas entre 1 a 15 kilómetros de los emprendimientos de Paracel S.A. y que podrían verse afectadas. Las comunidades indígenas identificadas son de las etnias Paĩ Tavyterã y Mbya Guaraní y una comunidad indígena multicultural integrada por indígenas de diferentes etnias, principalmente, provenientes de la lengua Maskoy. Las comunidades indígenas identificadas son: Redención, Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati – Pai Renda Chiru Poty, Guyra Ñe'engatu Amba, Mberyvo Jeguarymi, Yvyty Rovi Cerro Po’i, Apyka Jegua.

- Área de Influencia Indirecta (AII): incluye a los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay de la Región Oriental del Paraguay.

- Grupos de Interés: personas o grupos de personas que tienen impacto en (o se ven afectados por) las actividades, productos o servicios de la empresa. Estas personas o grupos de personas pueden incidir de manera directa o indirecta en la imagen, la reputación, las decisiones y las acciones de Paracel. En este documento también se denominan públicos de interés o partes interesadas.

- RESPONSABILIDADES

| Comunicación y Sustentabilidad Social / Salud y Seguridad Laboral | Diseñar las estrategias de intervención social enmarcadas en este programa y liderar su implementación. |
| --- | --- |
| Todas las áreas de la empresa | Apoyar e implementar las estrategias y acciones enmarcadas en este programa (si aplica). |
| CEO | Aprobar presupuestos correspondientes a los programas sociales. |

- DESARROLLO

5.1 Impactos Relacionados

a. Componente Industrial y Forestal:

- Afectación de salud y seguridad de [terceras partes] (en lo forestal vinculado a factores externos).

- Afectación de la salud y seguridad [laboral].

- Cambios en las costumbres y usos.

- Afectación del tránsito fluvial y de puertos.

b. Componente Indígena:

- [Incremento del riesgo de desastres de origen antrópico, asociado a prácticas inadecuadas de manejo y disposición de residuos.

- Aumento del flujo de personas en el territorio, con la consecuente elevación de la probabilidad de ocurrencia de hechos delictivos.

- Potenciales afectaciones a la salud y seguridad de terceros, particularmente en el ámbito forestal, vinculadas a factores externos a la operación directa de la empresa.

- Modificaciones en las dinámicas sociales locales, incluyendo cambios en las costumbres, prácticas y usos tradicionales de las comunidades del área de influencia].

5.2.  Desarrollo de Medidas Propuestas

| Población Asociada | Medidas Propuestas | Acciones concretas | Indicadores | Medios de Verificación | Normas y/o estándares vinculados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Target N° 1 | [Fortalecer las capacidades de prevención, preparación y respuesta frente a incendios forestales y rurales, a través de la formación y el fortalecimiento de brigadas comunitarias, acciones de sensibilización y la provisión de equipamiento adecuado]. |  |  |  |  |
| [Comunidad ¦ Brigada Comunitaria] | 1. [Fortalecer capacidades locales y mejorar la respuesta temprana ante potenciales eventos (incendios)]. | 1.1. [Implementar espacios de capacitación para la conformación de una brigada comunitaria en Paso Barreto]. | [N° de cursos realizados N° de participantes (clasificados por edad y sexo), N° de brigadas conformadas] | [Informe Técnico Registro de Asistencia] | Norma de desempeño N° 1 de la IFC: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales Norma de desempeño N° 4 de la IFC: Salud y seguridad de la comunidad Principio del Ecuador N° 5: Participación de los grupos de interés ISO 26000: Prácticas Laborales / Comunidad |
| [Comunidades Indígenas] |  | 1.2. [Fortalecer las capacidades de las brigadas comunitarias de Takuarita y Vy’a Renda mediante la implementación de talleres de refuerzo y actualización]. | [N° de talleres desarrollados] N° de participantes (clasificados por edad y sexo) | [Informe Técnico Registro de Asistencia] |  |
| [Comunidades Rurales e Indígenas] |  | 1.3. [Desarrollar espacios de sensibilización, dirigidos a jóvenes en edad escolar, en centros educativos de comunidades rurales e indígenas]. | [N° de espacios de sensibilización realizados] N° de participantes (clasificados por edad y sexo) [N° de centros educativos alcanzados] | [Informe Técnico Registro de Asistencia Registro de Trabajo de Campo] |  |

5.3. Cronograma

Observación: Los cronogramas serán revisados anualmente.

| ACTIVIDADES | [2026] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1.1. [Implementar espacios de capacitación para la conformación de una brigada comunitaria en Paso Barreto]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. [Fortalecer las capacidades de las brigadas comunitarias de Takuarita y Vy’a Renda mediante la implementación de talleres de refuerzo y actualización]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. [Desarrollar espacios de sensibilización, dirigidos a jóvenes en edad escolar, en centros educativos de comunidades rurales e indígenas]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- PRESUPUESTO

| Presupuesto Asignado | [USD 16.133] |
| --- | --- |

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Estudio Social del Componente Industrial

Estudio Social del Componente Forestal

Estudio Social del Componente Indígena

ISO 26000

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Norma FSC®

Normas de Desempeño IFC

- REGISTROS Y/O ANEXO

[Informe Técnico Registro de Asistencia

Informe Técnico

Registro de Asistencia

Informe Técnico Registro de Asistencia

Registro de Trabajo de Campo]

Aclaración: En este documento se adoptó la terminología del masculino genérico para hacer referencia a hombres y mujeres por igual. Este es un recurso que únicamente busca dar uniformidad, sencillez y fluidez a la composición y a la lectura del texto. No disminuye, en absoluto, el compromiso con el que Paracel S.A. aborda la igualdad de género.