| ELABORADO POR |  | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- |
| Noelia Mendoza |  | Latifi Chelala | Latifi Chelala |
| Revisiones Históricas |  |  |  |
| Versión | Fecha | Modificaciones |  |
| 00 | 16/12/2020 | Creación |  |
| 01 | 15/04/2021 | Pág.: Todas |  |
| 02 | 04/01/2022 | Pág.: 1,2,4,5,6,7,8,9,10 |  |
| 03 | 2023/05/28 | Pág.: 2,4,5,6,7,8,9,10 |  |
| 04 | 2024/04/04 | Pág.: Todas (excepción de las páginas 1 y la 3) |  |
| 05 | 2025/07/21 | Pág.: todas |  |
| 06 | 2025/12/16 | Pág.: todas |  |
| 07 | 2026/04/02 | Pág.: 1, 9, 11 |  |

- OBJETIVOS

Disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes viales y la afectación al modo de vida de las comunidades aledañas al sitio de planta industrial y a las propiedades para plantaciones forestales, originadas por el incremento del tránsito originadas por el incremento del tránsito y malas prácticas de seguridad vial.

- ALCANCE

| Lugar de Aplicación | Componente Industrial: Área Directamente Afectada (ADA), Área de Influencia Directa (AID). Componente Forestal: Área de Influencia Directa (AID). Comunidades Indígenas: Redención, Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati – Pai Renda Chiru Poty, Guyra Ñe'engatu Amba, Mberyvo Jeguarymi. Yvyty Rovi Cerro Po’i, Apyka Jegua. |  |
| --- | --- | --- |
| Componentes | Industrial | Forestal |
| Etapas | Construcción y operación | Instalación, operación, mantenimiento y [cosecha]. |

- DEFINICIONES

- Área de Influencia Directa (AID) del componente industrial: incluyen 5 distritos cercanos al sitio de la Planta Industrial, incluyendo a 18 comunidades que se encuentran en un radio de 13 Km del sitio. Estos territorios son los siguientes: Concepción, Paso Horqueta, Belén, Horqueta y Loreto, y las comunidades/ localidades: L. Petit, Cnel. Mongelós, Jhugua Zarzo, Laguna Plato, Mongelós Pirity, Piquete Cue, Jhugua Gonzalez, Callejón San Luis, Mbocayaty, Callejón San Ramón, San Antonio, Curuzu Ñu, Costa Pucu, Paso Ita, Ko’ê Porâ, Costa Ferreira, Saladillo, Colonia Primavera y la unidad social denominada Pyrenda.

- Área de Influencia Directa (AID) del componente forestal: incluye a 6 distritos en los que se localizan las áreas de las plantaciones forestales de Paracel y de las principales vías de acceso a las mismas, incluyendo a 14 comunidades/localidades aledañas a estas. Estos territorios son los siguientes: Sargento José Félix López, Paso Barreto, Loreto, San Alfredo y Paso Horqueta del departamento de Concepción; el distrito de Bella Vista Norte del departamento de Amambay y sus comunidades/localidades: Isla Hermosa (Isla Tuyú), Paso Barreto (centro), Colonia Jorge Sebastián Miranda (Jhugua Ñandu), Estribo del Plata, Sgto. José Félix López (Puentesiño), Laguna Cristo Rey, Anderi, Islería, Jhugua Guasu, Ayala Cué, San Rafael , Santo Domingo de Guzmán, San Alfredo (centro) y Paso Horqueta (centro).

- Área Directamente Afectada (ADA) del componente industrial: unidades sociales y comunidades situadas en el entorno inmediato de la instalación de la Planta Industrial, en un radio de 1 km. Incluye la población denominada Piquete Cue.

- Área de Influencia Directa (AID) del componente indígena:  está compuesta por las comunidades indígenas ubicadas entre 1 a 15 kilómetros de los emprendimientos de Paracel y que podrían verse afectadas. Las comunidades indígenas identificadas son de las etnias Paĩ Tavyterã y Mbya Guaraní y una comunidad indígena multicultural integrada por indígenas de diferentes etnias, principalmente, provenientes de la lengua Maskoy. Las comunidades indígenas identificadas son: Redención, Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati – Pai Renda Chiru Poty, Guyra Ñe'engatu Amba, Mberyvo Jeguarymi, Yvyty Rovi Cerro Po’i, Apyka Jegua.

- RESPONSABILIDADES

| Comunicación y Sustentabilidad Social y Talento Humano | Diseñar las estrategias de intervención social enmarcados en este programa y liderar su implementación. |
| --- | --- |
| Salud y Seguridad Laboral ¦ Logística ¦ Forestal ¦ Ingeniería | Diseñar las estrategias de intervención de Paracel en sus diferentes componentes y liderar su implementación. |
| Todas las áreas de la empresa | Cumplir con lo dispuesto en este programa. |
| CEO | Aprobar el presupuesto correspondiente a los programas sociales. |

- DESARROLLO

5.1. Impacto Relacionados

- Componente Forestal, Industrial e Indígena

- Incremento de población transitoria.

- Aumento del flujo de gente ajena a las comunidades.

- Afectación de la seguridad vial.

- Cambios en las costumbres y usos.

- Afectación a la salud y seguridad de terceras personas.

- Aumento del tráfico de vehículos livianos y pesados alrededor de las comunidades y del riesgo de sufrir accidentes de tránsito.

5.2. Desarrollo de las Medidas Propuestas

| Población Asociada | Medidas Propuestas | Acciones concretas | Indicadores | Medios de Verificación | Normas vinculadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Población en General | - Desarrollo de un diagnóstico de necesidades para fortalecer la gestión de la seguridad vial, considerando todos los factores de riesgo asociados a la movilidad de Paracel. | - Elaboración de un diagnóstico de seguridad vial de las rutas que serán utilizadas durante el período de construcción en el sitio de la planta industrial (vinculado al ítem Identificación de Ambientes Sensibles del Plan de Gestión de la Seguridad Vial del Componente Industrial). | Número de puntos/áreas evaluadas con diagnóstico de seguridad vial elaborado y documentado. Número de recomendaciones del diagnóstico incorporadas en el Plan de Gestión de Seguridad Vial. | Informe técnico del diagnóstico de seguridad vial aprobado Plan de Gestión de la Seguridad Vial | Principios del Ecuador N° 5: Participación de los Grupos de Interés Norma de Desempeño de la IFC N° 1: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales Norma de Desempeño de la IFC N° 4: Salud y Seguridad de la Comunidad Norma de desempeño N° 7 de la IFC: Pueblos Indígenas ODS 3: Salud y Bienestar ISO 26000: Comunidad |
| N/A | - Gestión de la seguridad vial a través de sus 5 pilares. | - Pilar N° 1: Gestión de la seguridad vial: - Fortalecimiento y actualización del Sistema de Seguridad Vial de Paracel mediante una estructura documental estandarizada. | Número de documentos del Sistema de Seguridad Vial elaborados, actualizados y aprobados. | Listado de Documentos Vigentes |  |
| Colaboradores/as ¦ Empresas contratistas/proveedoras |  | - Difusión del Sistema de Seguridad Vial tanto a nivel interno (con colaboradores/as), como con empresas contratistas/proveedoras). | Porcentaje de colaboradores capacitados o informados sobre el Sistema de Seguridad Vial Porcentaje de empresas contratistas/proveedoras informadas o capacitadas sobre el Sistema de Seguridad Vial Número de espacios de difusión | Registro de Capacitación Minutas de Reunión Contratos Mail |  |
| Población en General ¦ Gobierno Local, Departamental y Nacional |  | - Pilar N° 2: Vías de Tránsito y movilidad más seguras: - Colaborar con las instituciones locales y nacionales responsables de la seguridad vial para el acompañamiento en la difusión y en la instalación de señalización reglamentaria y preventiva, incluyendo señaléticas, senderos peatonales, accesos y salidas de vehículos de carga, entre otros. | Número de reuniones o coordinaciones realizadas Número de señalizaciones reglamentarias y preventivas instaladas con acompañamiento institucional Número de actividades de difusión realizadas | Minuta de Reunión Notas Fotografías y reportes de la señalización instalada Permisos institucionales obtenidos Informes de difusión/comunicación |  |
| Colaboradores/as |  | - Pilar N° 3: Vehículos más Seguros - Poner en operación el Sistema de Seguridad Vial de la compañía, con foco en la movilidad segura de las personas integrantes del equipo de Paracel y colaboradores/as de empresas contratistas y proveedoras. | % de vehículos internos inspeccionados y aprobados en controles de movilidad segura Tasa de incidentes vehiculares atribuibles a fallas mecánicas o condiciones de los móviles | Reportes de incidentes de vehículos Registros de inspecciones y mantenimientos preventivos Actas de investigación de incidentes Registros estadísticos |  |
| Empresas contratistas y/o proveedoras |  | - Garantizar que las empresas contratistas y/o proveedoras cumplan con los lineamientos de Paracel en materia de Seguridad Vial y, en caso de incumplimiento, aplicar las medidas sancionatorias establecidas en los acuerdos correspondientes. | % de incumplimientos sancionados % de empresas sancionadas | Reportes |  |
| Colaboradores/as |  | - Pilar N° 4: Personas usuarias de las vías de Tránsito más seguras: - Capacitar a colaboradores/as propios y de empresas contratistas y proveedoras en la dinámica de la población, rutas y atención de zonas sensibles (como escuelas, centros de salud, áreas de esparcimiento, instituciones religiosas, entre otras), así como en los documentos del sistema de seguridad vial que correspondan. | % de colaboradores propios y de empresas terceras que han recibido la capacitación | Registro de Capacitación |  |
| Colaboradores/as Empresas Contratistas y/o proveedoras |  | - Asegurar que todas las personas que operan vehículos y maquinarias relacionadas con actividades laborales cuenten con la calificación y aprobación institucional correspondientes para su conducción. | % de conductores/as y operadores/as que cuentan con la calificación y aprobación institucional vigente Número de incidentes o infracciones ocasionadas por comportamientos inseguros o el incumplimiento de las normativas de seguridad | Reportes de incidentes Certificados |  |
| Personas de las comunidades del ADA y AID y comunidades indígenas |  | - Desarrollar talleres dirigidos a los miembros de las comunidades del área de influencia directa de la empresa, y otros grupos de interés de Paracel (Unidades de Salud de la Familia, escuelas, etc.), enfocados en seguridad vial, legislación de tránsito, buenas prácticas en seguridad vial, etc.. | N° de capacitaciones desarrolladas N° de personas alcanzadas | Registro de Capacitación |  |
| Personas de las comunidades del ADA y AID y comunidades indígenas |  | - Pilar N° 5: Respuesta tras los accidentes: - Proveer información y capacitación a los miembros de las comunidades para desarrollar capacidades básicas de respuesta ante accidentes de tránsito. | Número de talleres/capacitaciones realizadas Incremento porcentual del nivel de conocimiento Número de personas alcanzadas Número de comunidades alcanzadas | Registro de Capacitación Encuestas de evaluación de las personas participantes Informes de la intervención |  |
| Colaboradores/as Empresas Contratistas y/o proveedoras |  | - Proveer información y capacitación a colaboradores/as de Paracel y sus empresas contratistas/proveedoras para desarrollar capacidades de respuesta ante accidentes de tránsito. | Número de talleres/capacitaciones realizadas Incremento porcentual del nivel de conocimiento Número de personas alcanzadas Número de comunidades alcanzadas | Registro de Capacitación Encuestas de evaluación de las personas participantes Informes de la intervención |  |
| Personas de las comunidades del ADA y AID y comunidades indígenas | - Difusión de información y mensajes de concientización sobre seguridad vial dirigidos a las comunidades aledañas y a instituciones públicas y privadas. | - Mantener informada a las comunidades e instituciones, sobre el avance de Paracel y sobre cambios en la dinámica vehicular y cambios generados en ruta a través (si aplica) a través de medios de comunicación masiva u otros canales/espacios de comunicación. | N° de comunicaciones generadas N° de espacios/canales utilizados | Informe de Visita a Comunidades Registro de Press Clipping Registro de Comunicación |  |

5.3 Indicadores de Impacto

Además de los indicadores mencionados en el programa, los indicadores de impacto de este programa son monitoreados a través de la Tabla de ODS de Paracel y el Plan de Gestión de Influjo de Trabajadores/as. Los informes con los resultados de este monitoreo son elaborados anualmente.

Los indicadores monitoreados son: a)- Tasa de mortalidad por lesiones debidas a accidentes de tráfico. b)- Aumento de la incidencia de accidentes y muertes asociadas con el tráfico de Paracel.

5.4. Cronograma

| ACTIVIDADES | [2026] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May |  | Jun |  | Jul | Agos |  |  | Set |  | Oct |  | Nov |  | Dic |
| - Elaboración de un diagnóstico de seguridad vial de las rutas que serán utilizadas durante el período de construcción en el sitio de la planta industrial (vinculado al ítem Identificación de Ambientes Sensibles del Plan de Gestión de la Seguridad Vial del Componente Industrial). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Pilar N° 1: Gestión de la seguridad vial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Fortalecimiento y actualización del Sistema de Seguridad Vial de Paracel mediante una estructura documental estandarizada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Difusión del Sistema de Seguridad Vial tanto a nivel interno (con colaboradores/as), como con empresas contratistas/proveedoras). | A medida que se vayan implementando los documentos desarrollados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Pilar N° 2: Vías de Tránsito y movilidad más seguras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Colaborar con las instituciones locales y nacionales responsables de la seguridad vial para el acompañamiento en la difusión y en la instalación de señalización reglamentaria y preventiva, incluyendo señaléticas, senderos peatonales, accesos y salidas de vehículos de carga, entre otros. | Según Necesidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Pilar N° 3: Vehículos más Seguros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Poner en operación el Sistema de Seguridad Vial de la compañía, con foco en la movilidad segura de las personas integrantes del equipo de Paracel y colaboradores/as de empresas contratistas y proveedoras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. Garantizar que las empresas contratistas y/o proveedoras cumplan con los lineamientos de Paracel en materia de Seguridad Vial y, en caso de incumplimiento, aplicar las medidas sancionatorias establecidas en los acuerdos correspondientes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Pilar N° 4: Personas usuarias de las vías de Tránsito más seguras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. Capacitar a colaboradores/as propios y de empresas contratistas y proveedoras en la dinámica de la población, rutas y atención de zonas sensibles (como escuelas, centros de salud, áreas de esparcimiento, instituciones religiosas, entre otras), así como en los documentos del sistema de seguridad vial que correspondan. | Conforme a un plan de capacitación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. Asegurar que todas las personas que operan vehículos y maquinarias relacionadas con actividades laborales cuenten con la calificación y aprobación institucional correspondientes para su conducción. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. Desarrollar talleres dirigidos a los miembros de las comunidades del área de influencia directa de la empresa, y otros grupos de interés de Paracel (Unidades de Salud de la Familia, escuelas, etc.), enfocados en seguridad vial, legislación de tránsito, buenas prácticas en seguridad vial, etc.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Pilar N° 5: Respuesta tras los accidentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. Proveer información y capacitación a los miembros de las comunidades para desarrollar capacidades básicas de respuesta ante accidentes de tránsito. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. Proveer información y capacitación a colaboradores/as de Paracel y sus empresas contratistas/proveedoras para desarrollar capacidades de respuesta ante accidentes de tránsito. | Conforme a un plan de capacitación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Mantener informada a las comunidades e instituciones, sobre el avance de Paracel y sobre cambios en la dinámica vehicular y cambios generados en ruta a través (si aplica) a través de medios de comunicación masiva u otros canales/espacios de comunicación. | Según Necesidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observación: Los cronogramas serán revisados anualmente y actualizados según necesida

- PRESUPUESTO

| Presupuesto Asignado | [El presupuesto asignado se encuentra sujeto al financiamiento del BID] |
| --- | --- |

# DOCUMENTOS DE REFERENCIA

# ISO 26000

# Objetivos de Desarrollo Sostenible

# Norma FSC

# Normas de Desempeño IFC

# Estudio Social del Componente Forestal

# Estudio Social del Componente Industrial

# Estudio del Componente Indígena

# REGISTROS Y/O ANEXO

# Ficha Técnica – Salud y Seguridad Comunitaria

# Tabla de ODS Paracel

# Plan de Gestión de Influjo de Trabajadores/as

# Informe técnico del diagnóstico de seguridad vial aprobado

# Plan de Gestión de la Seguridad Vial

# Listado de Documentos Vigentes

# Registro de Capacitación

# Minutas de Reunión

# Contratos

# Mail

# Notas

# Fotografías y reportes de la señalización instalada

# Permisos institucionales obtenidos

# Informes de difusión/comunicación

# Reportes de incidentes de vehículos

# Registros de inspecciones y mantenimientos preventivos

# Actas de investigación de incidentes

# Registros estadísticos

# Reportes

# Certificados

# Encuestas de evaluación de las personas participantes

# Informes de la intervención

# Informe de Visita a Comunidades

# Registro de Press Clipping

# Registro de Comunicación

Aclaración: En este documento se adoptó la terminología del masculino genérico para hacer referencia a hombres y mujeres por igual. Este es un recurso que únicamente busca dar uniformidad, sencillez y fluidez a la composición y a la lectura del texto. No disminuye, en absoluto, el compromiso con el que Paracel S.A. aborda la igualdad de género.