| ELABORADO POR |  | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- |
| Noelia Mendoza |  | Latifi Chelala | Latifi Chelala |
| Revisiones Históricas |  |  |  |
| Versión | Fecha | Modificaciones |  |
| 00 | 03/03/2021 | Creación |  |
| 01 | 15/04/2021 | Pág.: Todas |  |
| 02 | 04/01/2022 | Pág.: 2, 3, 4, 5 |  |
| 03 | 2023/05/28 | Pág.: 1,3,4,5,6 |  |
| 04 | 2024/04/04 | Pág.: Todas |  |
| 05 | 2025/07/21 | Pág.: todas (excepción de las páginas 3) |  |

- OBJETIVOS

Prevenir conflictos con terceros ([propietarios/as] de inmuebles utilizados como servidumbre) y delinear protocolos internos para garantizar la seguridad de las personas que conforman los equipos de Paracel y sus [empresas contratistas].

- ALCANCE

[El alcance del programa se presenta a continuación]:

| Lugar de Aplicación | Componente Industrial: Área Directamente Afectada (ADA) [y la unidad social Pyrenda] Componente Forestal: Área de Influencia Directa (AID). Comunidades Indígenas: Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita. |  |
| --- | --- | --- |
| Componentes | Industrial | Forestal |
| Etapas | Construcción y operación. | Preinstalación, instalación, operación y mantenimiento. |

- DEFINICIONES

- Área de Influencia Directa (AID) del componente forestal: incluye a [6] distritos en los que se localizan las áreas de las plantaciones forestales de Paracel y de las principales vías de acceso a las mismas, incluyendo a [14] [comunidades/localidades] aledañas a estas. Estos territorios son los siguientes: Sargento José Félix López, Paso Barreto, Loreto, San Alfredo y [Paso Horqueta] del departamento de Concepción; el distrito de Bella Vista Norte del departamento de Amambay y sus comunidades/localidades: Isla Hermosa (Isla Tuyú), [Paso Barreto (centro)], Colonia Jorge Sebastián Miranda (Jhugua Ñandu), Estribo del Plata, [Sgto. José Félix López (Puentesiño)], Laguna Cristo Rey, Anderi, Islería, Jhugua Guasu, Ayala Cué, San Rafael [, Santo Domingo de Guzmán, San Alfredo (centro) y Paso Horqueta (centro)].

- Área Directamente Afectada (ADA) del componente industrial: unidades sociales y comunidades situadas en el entorno inmediato de la instalación de la Planta Industrial, en un radio de 1 km. [Incluye la población denominada Piquete Cue].

Nota:  la unidad social denominada Pyrenda, situada a una distancia mayor de 1 km pero situadas en el acceso al futuro sitio de planta también es considerada en este programa.

- Área de Influencia Directa (AID) del componente indígena:  está compuesta por las comunidades indígenas ubicadas entre 1 a 15 kilómetros de los emprendimientos de Paracel  y que podrían verse afectadas. Las comunidades indígenas identificadas son de las etnias Paĩ Tavyterã y Mbya Guaraní y una comunidad indígena multicultural integrada por indígenas de diferentes etnias, principalmente, provenientes de la lengua Maskoy. Las comunidades indígenas identificadas son: Redención, Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati [– Pai Renda Chiru Poty], Guyra Ñe'engatu Amba, Mberyvo [Jeguarymi], Yvyty Rovi [Cerro Po’i], Apyka Jegua.

- RESPONSABILIDADES

| Comunicación y Sustentabilidad Social | Diseñar las estrategias de intervención social enmarcadas en este programa y liderar su implementación. |
| --- | --- |
| Todas las áreas | Apoyar e implementar las estrategias y acciones enmarcadas en este programa. |
| CEO | Aprobar presupuestos correspondientes a los programas sociales. |

- DESARROLLO

5.1 Impactos Relacionados

a. Componentes Industrial y Forestal.

- Potenciales conflictos por/con agentes externos.

- Afectación de propiedades de la tierra.

b. Componente Indígena:

- Afectación a la calidad de vida, usos y costumbres

- Afectación al uso de servicios ecosistémicos.

5.2 Desarrollo de Medidas Propuestas

| Población Asociada | Medidas Propuestas | Acciones concretas | Indicadores | Medios de Verificación | Normas y/o estándares vinculados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Target N° 1] | [Contar con acuerdos de servidumbre de paso con el 100% de las estancias vecinas de las propiedades forestales con el fin de garantizar el libre tránsito de los miembros de Paracel y empresas contratistas]. |  |  |  |  |
| Estancias vecinas ¦ Comunidades ¦ [empresas contratistas] | - Desarrollo de protocolo de servidumbre de paso. | - [Actualización del mapeo] de las propiedades utilizadas como acceso y salida (componente forestal e indígena), [con el área de Seguridad Corporativa para el diseño del corredor de accesos y/o caminos alternativos a ser utilizados por personas externas a Paracel y empresas contratistas]. | N° de propiedades a ser utilizadas como servidumbre de paso | Mapa de propiedades | Norma de Desempeño N° 1 de la IFC: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales Normas de Desempeño N° 7 de la IFC: Pueblos Indígenas. |
| Estancias vecinas |  | - Elaboración de documentos para la firma de acuerdos de servidumbre de paso con [propietarios/as] de los inmuebles a ser utilizados como acceso y salida. | N° de documentos elaborados | Acuerdo de Servidumbre de Paso |  |
| Comunidades Indígenas ¦ Empresas proveedoras ¦ Componente Forestal |  | - Emisión de un comunicado por parte de Paracel para garantizar que se respete el derecho de los pueblos indígenas para ingresar/salir de sus comunidades libremente y hacer uso de los caminos internos de la empresa. | N° de comunicados elaborados N° de comunicados emitidos | Comunicado |  |
| Comunidades Indígenas ¦Componente Forestal |  | - Realizar reuniones de seguimiento con el área Forestal [y el área de Seguridad Corporativa], para garantizar el acceso a las propiedades de Paracel a los miembros de las comunidades indígenas. | N° de reuniones N° de personas participantes | Minuta de Reunión |  |
| Estancias Vecinas |  | - Firma de los acuerdos con [propietarios/as] para la gestión de servidumbre. | N° de acuerdos firmados | Acuerdo de Servidumbre de Paso |  |
| Target N°2 | Velar porque el 100% de [colaboradores/as de empresas proveedoras] de servicio de seguridad corporativa se encuentren [sensibilizados/as] en materia de Derechos Humanos. |  |  |  |  |
| [Empresas Proveedoras] | - Sensibilización en Materia de Derechos Humanos | 2.1. Solicitar al área de Compras/Seguridad Corporativa un informe trimestral sobre registros de entrenamiento en temas de Derechos Humanos a [colaboradores/as de empresas proveedoras] de servicios de seguridad y control de acceso. Paracel resguardará que estas personas no ejerzan “abusos de poder”. | Número de personas trabajando en el área de seguridad y control de acceso (clasificadas, edad, sexo, comunidad, etnia, región, etc.) Número de personas formadas en materia de Derechos Humanos clasificados por edad, sexo, empresa, carga horaria, temas. | Registros de Capacitación Mail Material de entrenamiento Registro de Nomina | Norma de Desempeño N° 1 de la IFC: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales Principio del Ecuador N° 4: Sistema de Gestión Ambiental y Social y Plan de Acción de los Principios del Ecuador ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles |
|  |  | 2.2. Verificación trimestral en campo con el fin de validar el conocimiento de las personas en temas de Derechos Humanos. | Número de verificaciones realizadas en campo clasificadas por empresas. Número de hallazgos en las verificaciones de campo. Número de cierre de hallazgos resultantes de las verificaciones en campo. | Informe de Verificación Registro de Solicitud de Acciones Correctivas |  |
| Target N° 3 | 100% de la población directamente afectada por la construcción de la línea de transmisión, monitoreada e informada [(en caso de que aplique)]. |  |  |  |  |
| Comunidad en General | - Atender las posibles compensaciones que deban darse a las propiedades, en coordinación con la ANDE, en relación a la franja de seguridad vinculada a la construcción de la línea de transmisión (LT). | 3.1. Seguimiento del proceso de construcción de la línea de transmisión. | N° de actividades de seguimento | Minuta de Reunión Informe de trabajo de campo | Norma de Desempeño N° 5 de la IFC: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles |
| Pobladores/as Directamente Afectados |  | 3.2. Desarrollo de un plan de reasentamiento en caso necesario (solo si aplica). | N° de personas reasentadas % de satisfacción de la población (Si Aplica) | [Todos los documentos vinculados al plan de reasentamiento] |  |

5.3. Cronograma

| ACTIVIDADES | [2025] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
| - [Actualización del mapeo] de las propiedades utilizadas como acceso y salida (componente forestal e indígena), [con el área de Seguridad Corporativa para el diseño del corredor de accesos y/o caminos alternativos a ser utilizados por personas externas a Paracel y empresas contratistas]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Elaboración de documentos para la firma de acuerdos de servidumbre de paso con [propietarios/as] de los inmuebles a ser utilizados como acceso y salida. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Emisión de un comunicado por parte de Paracel para garantizar que se respete el derecho de los pueblos indígenas para ingresar/salir de sus comunidades libremente y hacer uso de los caminos internos de la empresa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Realizar reuniones de seguimiento con el área Forestal [y el área de Seguridad Corporativa], para garantizar el acceso a las propiedades de Paracel a los miembros de las comunidades indígenas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Firma de los acuerdos con [propietarios/as] para la gestión de servidumbre. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Solicitar al área de Compras/Seguridad Corporativa un informe trimestral sobre registros de entrenamiento en temas de Derechos Humanos a [colaboradores/as de empresas proveedoras] de servicios de seguridad y control de acceso. Paracel resguardará que estas personas no ejerzan “abusos de poder”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Verificación trimestral en campo con el fin de validar el conocimiento de las personas en temas de Derechos Humanos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Seguimiento del proceso de construcción de la línea de transmisión. | [Según Necesidad] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Desarrollo de un plan de reasentamiento en caso necesario (solo si aplica). | Según Necesidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observación: Los cronogramas serán revisados anualmente.

- PRESUPUESTO

| Presupuesto Asignado | [USD 0] |
| --- | --- |

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Estudio Social del Componente Industrial

Estudio Social del Componente Forestal

Estudio Social del Componente Indígena

ISO 26000

Objetivos de Desarrollo Sostenible

[FSC-STD-PRY-01-2022]

Normas de Desempeño IFC

- REGISTROS Y/O ANEXO

Mapa de propiedades [y corredores de accesos y/o caminos alternativos]

Acuerdos de Servidumbre de Paso

Minuta de Reunión

Comunicado

Registros de Capacitación

[Todos los documentos vinculados al plan de reasentamiento (cuando aplique)]

Informe de Verificación

Informe de trabajo de campo

Registro de Solicitud de Acciones Correctivas

Registro de Nomina

Aclaración: En este documento se adoptó la terminología del masculino genérico para hacer referencia a hombres y mujeres por igual. Este es un recurso que únicamente busca dar uniformidad, sencillez y fluidez a la composición y a la lectura del texto. No disminuye, en absoluto, el compromiso con el que Paracel S.A. aborda la igualdad de género.