| ELABORADO POR |  | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- |
| Noelia Mendoza |  | Latifi Chelala | Latifi Chelala |
| Revisiones Históricas |  |  |  |
| Versión | Fecha | Modificaciones |  |
| 00 | 06/01/2021 | Creación |  |
| 01 | 15/04/2021 | Pág.: Todas |  |
| 02 | 04/01/2022 | Pág.: 1, 2, 4, 7, 8, 9 |  |
| 03 | 2023/05/28 | Pág.: Todas |  |
| 04 | 2024/04/04 | Pág.: Todas |  |
| 05 | 2025/07/21 | Pág.: Todas (con excepción de la página 3) |  |

- OBJETIVOS

- Acompañar y monitorear a [empresas contratistas y trabajadores/as] para asegurar el cumplimiento de las normativas nacionales y [estándares de sostenibilidad internacionales en materia social].

- Monitorear el cumplimiento de buenas prácticas de inclusión indígena en la cadena de valor de Paracel.

- ALCANCE

[Este programa tiene el siguiente alcance]:

| Lugar de Aplicación | Componente Industrial: Área Directamente Afectada (ADA), Área de Influencia Directa Componente Forestal: Área de Influencia Directa (AID). Comunidades Indígenas: comunidades del área de influencia. |  |
| --- | --- | --- |
| Componentes | Industrial | Forestal |
| Etapas | Construcción y operación. | Instalación, operación y mantenimiento. |

- DEFINICIONES

- Área de Influencia Directa (AID) del componente forestal: incluye a [6] distritos en los que se localizan las áreas de las plantaciones forestales de Paracel y de las principales vías de acceso a las mismas, incluyendo a [14] [comunidades/localidades] aledañas a estas. Estos territorios son los siguientes: Sargento José Félix López, Paso Barreto, Loreto, San Alfredo y [Paso Horqueta] del departamento de Concepción; el distrito de Bella Vista Norte del departamento de Amambay y sus comunidades/localidades: Isla Hermosa (Isla Tuyú), [Paso Barreto (centro)], Colonia Jorge Sebastián Miranda (Jhugua Ñandu), Estribo del Plata, [Sgto. José Félix López (Puentesiño)], Laguna Cristo Rey, Anderi, Islería, Jhugua Guasu, Ayala Cué, San Rafael [, Santo Domingo de Guzmán, San Alfredo (centro) y Paso Horqueta (centro)].

- Área Directamente Afectada (ADA) del componente industrial: unidades sociales y comunidades situadas en el entorno inmediato de la instalación de la Planta Industrial, en un radio de 1 km. [Incluye la población denominada Piquete Cue].

- Área de Influencia Directa (AID) del componente indígena:  está compuesta por las comunidades indígenas ubicadas entre 1 a 15 kilómetros de los emprendimientos de Paracel  y que podrían verse afectadas. Las comunidades indígenas identificadas son de las etnias Paĩ Tavyterã y Mbya Guaraní y una comunidad indígena multicultural integrada por indígenas de diferentes etnias, principalmente, provenientes de la lengua Maskoy. Las comunidades indígenas identificadas son: Redención, Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati [– Pai Renda Chiru Poty], Guyra Ñe'engatu Amba, Mberyvo [Jeguarymi], Yvyty Rovi [Cerro Po’i], Apyka Jegua.

- Área de Influencia Directa (AID) del componente industrial: incluyen 5 distritos cercanos al sitio de la Planta Industrial, incluyendo a 18 comunidades que se encuentran en un radio de 13 Km del sitio. Estos territorios son los siguientes: Concepción, Paso Horqueta, Belén, Horqueta y Loreto, y las comunidades/ localidades: L. Petit, Cnel. Mongelós, Jhugua Zarzo, Laguna Plato, Mongelós Pirity, Piquete Cue, Jhugua Gonzalez, Callejón San Luis, Mbocayaty, Callejón San Ramón, San Antonio, Curuzu Ñu, Costa Pucu, Paso Ita, Ko’ê Porâ, Costa Ferreira, Saladillo, Colonia Primavera [y la unidad social denominada Pyrenda].

- Grupos de Interés: Personas o grupos de personas que tienen impacto en (o se ven afectados por) las actividades, productos o servicios de la empresa. Estas personas o grupos de personas pueden incidir de manera directa o indirecta en la imagen, la reputación, las decisiones y las acciones de Paracel. En este documento también se denominan públicos de interés o partes interesadas.

- RESPONSABILIDADES

| Comunicación y Sustentabilidad Social | Diseñar las estrategias de intervención social enmarcadas en este programa y liderar su implementación. |
| --- | --- |
| Forestal ¦ Industrial ¦ Talento Humano ¦ Compras ¦ Seguridad Corporativa | Cumplir con lo dispuesto en este programa (si aplica). |
| CEO | Aprobar presupuestos correspondientes a los programas sociales. |

- DESARROLLO

5.1 Impactos Relacionados

a. Componentes Industrial y Forestal:

- Afectación de la red social.

- Afectación de la seguridad vial.

- Afectación de la salud ocupacional.

- Afectación de la seguridad ocupacional.

- Afectación de salud y seguridad de terceros.

- Afectación de propiedades de tierra.

b. Componente Indígena:

- Disminución del trabajo en condiciones explotadoras.

- Mejoramiento de las condiciones de salud y seguridad ocupacional de indígenas contratados.

- Aumento del tráfico de vehículos livianos y pesados alrededor de las comunidades y del riesgo de sufrir accidentes de tránsito.

- Riesgo de contraer enfermedades ocupacionales relacionadas al uso de químicos.

- Afectación de salud y seguridad de terceros.

5.2 Desarrollo de Medidas Propuestas

| Población Asociada | Medidas Propuestas | Acciones concretas | Indicadores | Medios de Verificación | Normas y/o estándares vinculados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Target N° 1] | Auditar de forma [trimestral a empresas contratistas] del componente Forestal e Industrial (si aplica) en materia de sustentabilidad social considerando las normativas nacionales e internacionales adoptadas por Paracel, en el marco del respeto de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades rurales. |  |  |  |  |
| [Empresas proveedores] | - Asegurar el cumplimiento por parte de las empresas proveedoras de las políticas desarrolladas por Paracel con base a criterios éticos, sociales y de derechos humanos]. | - Selección de empresas contratistas a ser auditadas (el número de empresas puede aumentar dependiendo de los hallazgos de No Conformidades). | N° de empresas auditadas Proporción de empresas auditadas con relación al número total de empresas | Informe de Auditoría [Informes de Resultados del Control] [Registro de Puntuación para las ANS] | Norma de desempeño N° 2 de la IFC: Trabajo y condiciones laborales ISO 26000: Prácticas Laborales ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico Norma de desempeño N° 7 de la IFC: Pueblos Indígenas |
| [Empresas proveedoras] |  | - Desarrollo de las auditorías trimestrales. | N° total de [ítems No Cumplidos y No Conformidades clasificadas como mayores, menores] N° total de observaciones y oportunidades de mejora. Porcentaje de cierre de los hallazgos por empresa y de manera general] Porcentaje de cumplimiento de plazos de cierre de los hallazgos por empresa y de manera general]. | Informe de Auditoría Registro de Sugerencia de Acciones Correctivas [Informes de Resultados del Control] [Registro de Puntuación para las ANS] |  |
| [Empresas Proveedoras] |  | - Acompañamiento mensual para la revisión de los planes de acciones correctivas [para el cierre de los hallazgos]. | [Cantidad de acompañamientos] | [Informe de trabajo de Campo] |  |
| [Empresas Proveedoras]] |  | - [Desarrollo de las auditorias en inocuidad de alimentos, en las cocinas de las empresas contratistas]. | [N° total de hallazgos] [Porcentaje de cierre de cierre de los hallazgos] | [Informe de Auditoría a Cocinas Resumen de puntuación por establecimiento] |  |
| [Empresas Proveedoras] |  | - [Desarrollo de un manual de Buenas Prácticas de Manufactura]. | [Manual desarrollado N° de socializaciones realizadas] | [Manual de Buenas Prácticas de Manufactura Mails] |  |
| [Target N° 2] | Sensibilizar al 100% de las empresas contratistas del componente forestal e industrial [(si aplica)] en temas relacionados [a las normas nacionales, estándares internacionales y procesos documentales adoptados de Paracel]. |  |  |  |  |
| [Empresas proveedoras / Colaboradores/as de empresas Proveedoras] | - Asegurar la comprensión por parte de [las empresas contratistas y sus trabajadores/as] de todas las políticas y prácticas desarrolladas por Paracel para proteger a las personas, sus derechos y cultura, al medio ambiente y a la comunidad, al realizar trabajos dentro, por y en nombre de Paracel. | - [Desarrollar un plan de capacitación para las áreas administrativas de las empresas contratistas, sobre principios establecidos en los estándares y procesos documentales adoptados por Paracel]. | N° de capacitaciones planificadas | [Plan de Capacitación] [Registro de Capacitación] |  |
| [Empresas proveedoras / Colaboradores/as de empresas proveedoras] |  | - [Implementar las capacitaciones conforme al plan de capacitación]. | [N° de personas participantes N° de horas de capacitación N° de temas desarrollados Porcentaje de participación con relación al número total de empresas proveedoras y trabajadores/as]. | [Registro de Capacitación] |  |
|  |  | 2.3. [Identificar en campo, situaciones relacionadas a las normas laborales y los principios establecidos en los estándares adoptados por Paracel]. | [N° de temas identificados y resueltos] [N° de materiales desarrollados para aclaración de temas identificados] | [Informe] |  |
| [Empresas proveedores / Colaboradores/as de empresas Proveedores] |  | 2.4. [Monitorear las desvinculaciones de mano de obra con relación a la base de datos remitida]. | [N° de empresas alcanzadas] [N° de desvinculaciones y motivos] | [Informe Mails] |  |

| 5.3. Cronograma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | [2025] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| - Selección de empresas contratistas a ser auditadas (el número de empresas puede aumentar dependiendo de los hallazgos de No Conformidades). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Desarrollo de las auditorías trimestrales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Acompañamiento mensual para la revisión de los planes de acciones correctivas [para el cierre de los hallazgos]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Desarrollo de las auditorias en inocuidad de alimentos, en las cocinas de las empresas contratistas]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Desarrollo de un manual de Buenas Prácticas de Manufactura]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Desarrollar un plan de capacitación para las áreas administrativas de las empresas contratistas, sobre principios establecidos en los estándares y procesos documentales adoptados por Paracel]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Implementar las capacitaciones conforme al plan de capacitación]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Identificar en campo, situaciones relacionadas a las normas laborales y los principios establecidos en los estándares adoptados por Paracel]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Monitorear las desvinculaciones de mano de obra con relación a la base de datos remitida]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observación: Los cronogramas serán revisados anualmente.

| Presupuesto Asignado | [USD 12.567] |
| --- | --- |

- PRESUPUESTO

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Estudio Social del Componente Industrial

Estudio Social del Componente Forestal

Estudio Social del Componente Indígena

ISO 26000

Objetivos de Desarrollo Sostenible

[FSC-STD-PRY-01-2022]

Normas de Desempeño IFC

- REGISTROS Y/O ANEXO

Informe de Auditoría

Registro de Sugerencia de Acciones Correctivas

[Informes de Resultados del Control]

[Registro de Puntuación para las ANS]

Informe de Medición de Impacto

[Informe de Trabajo de Campo]

Informe

[Plan de Capacitación]

[Registro de Capacitación]

[Informe de Auditoría a Cocinas]

[Resumen de puntuación por establecimiento]

[Manual de Buenas Prácticas de Manufactura]

[Mails]

Aclaración: En este documento se adoptó la terminología del masculino genérico para hacer referencia a hombres y mujeres por igual. Este es un recurso que únicamente busca dar uniformidad, sencillez y fluidez a la composición y a la lectura del texto. No disminuye, en absoluto, el compromiso con el que Paracel S.A. aborda la igualdad de género.