| ELABORADO POR |  | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- |
| Nicolas Duarte |  | Latifi Chelala | Latifi Chelala |
| Revisiones Históricas |  |  |  |
| Versión | Fecha | Modificaciones |  |
| 00 | 06/01/2021 | Creación |  |
| 01 | 15/04/2021 | Pág.: Todas |  |
| 02 | 04/01/2022 | Pág.: 1,2,4,5,7,8,9 |  |
| 03 | 2023/05/28 | Pág.: Todas |  |
| 04 | 2024/04/04 | Pág.: 2,4,5,6,7 |  |
| 05 | 2025/07/21 | Pág.: todas |  |

- OBJETIVOS

- Promover la generación de empleo local a través de la vinculación de mano de obra calificada y no calificada, [además del desarrollo e instalación de capacidades, en el área de influencia de Paracel].

- Promover la inclusión laboral de personas de comunidades indígenas en Paracel y [en las empresas] de su cadena de valor.

- ALCANCE

| Lugar de Aplicación | Componente Industrial: Área Directamente Afectada (ADA), Área de Influencia Directa (AID). Componente Forestal: Área de Influencia Directa (AID). Comunidades Indígenas: Redención, Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati, Guyra Ñe'engatu Amba, Mberyvo. Yvyty Rovi, Apyka Jegua. Todos los componentes: Área de Influencia Indirecta (AII). |  |
| --- | --- | --- |
| Componentes | Industrial | Forestal |
| Etapas | Preconstrucción, construcción y operación. | Instalación, operación y mantenimiento |

- DEFINICIONES

- Área de Influencia Directa (AID) del componente industrial: incluyen 5 distritos cercanos al sitio de la Planta Industrial, incluyendo a 18 comunidades que se encuentran en un radio de 13 Km del sitio. Estos territorios son los siguientes: Concepción, Paso Horqueta, Belén, Horqueta y Loreto, y las comunidades/ localidades: L. Petit, Cnel. Mongelós, Jhugua Zarzo, Laguna Plato, Mongelós Pirity, Piquete Cue, Jhugua Gonzalez, Callejón San Luis, Mbocayaty, Callejón San Ramón, San Antonio, Curuzu Ñu, Costa Pucu, Paso Ita, Ko’ê Porâ, Costa Ferreira, Saladillo, Colonia Primavera [y la unidad social denominada Pyrenda].

- Área de Influencia Directa (AID) del componente forestal: incluye a [6] distritos en los que se localizan las áreas de las plantaciones forestales de Paracel y de las principales vías de acceso a las mismas, incluyendo a [14] [comunidades/localidades] aledañas a estas. Estos territorios son los siguientes: Sargento José Félix López, Paso Barreto, Loreto, San Alfredo y [Paso Horqueta] del departamento de Concepción; el distrito de Bella Vista Norte del departamento de Amambay y sus comunidades/localidades: Isla Hermosa (Isla Tuyú), [Paso Barreto (centro)], Colonia Jorge Sebastián Miranda (Jhugua Ñandu), Estribo del Plata, [Sgto. José Félix López (Puentesiño)], Laguna Cristo Rey, Anderi, Islería, Jhugua Guasu, Ayala Cué, San Rafael [, Santo Domingo de Guzmán, San Alfredo (centro) y Paso Horqueta (centro)].

- Área Directamente Afectada (ADA) del componente industrial: unidades sociales y comunidades situadas en el entorno inmediato de la instalación de la Planta Industrial, en un radio de 1 km. [Incluye la población denominada Piquete Cue].

- Área de Influencia Directa (AID) del componente indígena:  está compuesta por las comunidades indígenas ubicadas entre 1 a 15 kilómetros de los emprendimientos de Paracel y que podrían verse afectadas por el Paracel. Las comunidades indígenas identificadas son de las etnias Paĩ Tavyterã y Mbya Guaraní y una comunidad indígena multicultural integrada por indígenas de diferentes etnias, principalmente, provenientes de la lengua Maskoy. Las comunidades indígenas identificadas son: Redención, Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati [Pai Renda Chiru Poty], Guyra Ñe'engatu Amba, Mberyvo [Jeguarymi], Yvyty Rovi [Cerro Po’i], Apyka Jegua.

- Área de Influencia Indirecta (AII): incluye a los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay de la Región Oriental del Paraguay.

- RESPONSABILIDADES

| Comunicación y Sustentabilidad Social y Talento Humano | Diseñar las estrategias de intervención social enmarcadas en este programa y liderar su implementación. |
| --- | --- |
| Todas las áreas de la empresa | Cumplir con lo dispuesto en este programa (si aplica). |
| CEO | Aprobar presupuestos correspondientes a los programas sociales. |

- DESARROLLO

5.1. Impactos Relacionados

- Componente Forestal e Industrial

- Generación de empleo local.

- Formalización de vínculos laborales.

- Desarrollo de capacidades.

- Promoción de empleo de mujeres.

- Componente Indígena

- Modificación en costumbres y horarios de las [personas indígenas contratadas] por Paracel y sus contratistas y de sus grupos familiares, para cumplir de manera responsable con los trabajos que les sean asignados de manera dependiente para Paracel o para sus [empresas proveedoras].

- Aumento de [personas indígenas contratadas] con empleos permanentes o de largo plazo (> 1 año).

- Aumento de [personas indígenas contratadas] con empleos temporales o de corto plazo (> 1 año).

- Oportunidad de participar en asociaciones laborales y sindicatos.

- Acceso a servicios financieros y bancarización.

- Aumento de las oportunidades de formación profesional.

- Fortalecimiento del rol de la mujer en la estructura social gracias a la educación y el trabajo.

- Riesgo de contraer enfermedades ocupacionales relacionadas al uso de químicos.

5.2. Desarrollo de las Medidas Propuestas

| Población Vinculada | Medidas Propuestas | Acciones concretas | Indicadores | Medios de Verificación | Normas y/o estándares vinculados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Target N° 1 | Contribuir para aumentar el número de jóvenes y adultos con competencias técnicas y profesionales, para acceder al empleo (el trabajo decente) a través del desarrollo de [10] cursos de capacitación, y [8] jornadas de certificación laboral [por competencias], en los componentes Forestal Industrial e Indígena del área de influencia de Paracel durante el [2025] con foco en las necesidades de mano de obra de nuestra compañía. [Contribuir además en el desarrollo del Curso de Cultivo de Herbáceas en dos comunidades indígenas del distrito de Yby Yaú]. |  |  |  |  |
| N/A | - Alianzas para el desarrollo de capacidades | - Selección de organizaciones aliadas para el desarrollo de las capacitaciones y las certificaciones. | N° de reuniones N° de actividades realizadas | Informe de trabajo de campo Minuta de reunión | Norma de Desempeño N° 2 de la IFC: Trabajo y Condiciones Laborales Principios del Ecuador N° 5: Participación de los Grupos de Interés ODS 4: Educación de Calidad ISO 26000: Prácticas Laborales / Comunidad Norma de Desempeño N° 2 de la IFC: Trabajo y Condiciones Laborales Principios del Ecuador N° 5: Participación de los Grupos de Interés ODS 4: Educación de Calidad ISO 26000: Prácticas Laborales / Comunidad |
| N/A |  | - Suscribir convenios con instituciones educativas locales y nacionales con el fin de acordar un marco de cooperación para la formación y capacitación laboral del capital humano local y nacional. | N° de convenios N° de instituciones | Acuerdos firmados |  |
| Población del ADA, AID y AII / Comunidades Indígenas / Población en General |  | - Diseñar en conjunto con las instituciones aliadas cursos de acuerdo con los perfiles de mano de obra calificada y no calificada requeridos por la empresa y sus [empresas proveedoras]. | N° de cursos desarrollados | Mallas curriculares |  |
|  |  | - Desarrollar e implementar los cursos y certificaciones [por competencias]. | N° de personas alcanzadas | Registro de asistencia Informe de resultados |  |
| [Empresas Proveedoras]/ Talento Humano |  | - Base de datos proporcionada a Talento Humano y empresas contratistas (cuando aplique). | [N° de personas N° de áreas de formación] | Base de datos |  |
| [Personas de los cursos de capacitación y certificación laboral por competencias] |  | - [Toma de datos para la medición de resultados del de los cursos y las jornadas de certificación. | N° de personas alcanzadas Indicadores de identificación de personas alcanzadas | Fichas] |  |
| N/A |  | - [Desarrollo del informe final. | [N/A] | Informe Final] |  |
| Target N° 2 | [Becar a jóvenes de las comunidades del área de influencia de Paracel: - 10 jóvenes para educación en bachiller Técnico. - 11 jóvenes para educación Terciaria]. |  |  |  |  |
| Población del ADA, AID y AII / Comunidades Indígenas / Población en General [Colaboradores y colaboradoras de Paracel] | - Desarrollo de Capacidades | 2.1. Seleccionar a las personas conforme a criterios de elegibilidad. | N° de personas beneficiadas | [Cartas de compromiso firmadas] |  |
|  |  | 2.2. [Medición de la línea de base. | N° de personas entrevistadas Indicadores socioeconómicos | Fichas Informe de línea base] |  |
|  |  | 2.3. Buscar organizaciones aliadas para la implementación del proyecto de becas (según necesidad). | N° de instituciones aliadas | Convenios firmados / acuerdos |  |
|  |  | 2.4. [Firma de carta compromiso. | N° de carta de compromiso firmadas | Cartas de compromiso firmadas] |  |
|  |  | 2.5. [Llamado interno para contar con voluntarios/as para el acompañamiento a las personas becadas. | N° de personas voluntarias | Cartas de compromiso firmadas] |  |
|  |  | 2.6. Acompañamiento a lo largo del año. | [N° de interacciones con las personas becadas | Registro de seguimiento a personas becadas] |  |
|  |  | 2.7. [Seguimiento y registro de calificaciones teniendo en cuenta la evaluación de la institución. | Calificaciones académicas | Reporte de calificaciones] |  |
|  |  | 2.8. [Toma de datos para la medición de resultados. | Indicadores Socioeconómico Indicadores académicos (rendimiento y bienestar) | Informe de resultados] |  |

5.3. Cronograma

| ACTIVIDADES | [2025] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| - Selección de organizaciones aliadas para el desarrollo de las capacitaciones y las certificaciones. | Según necesidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Suscribir convenios con instituciones educativas locales y nacionales con el fin de acordar un marco de cooperación para la formación y capacitación laboral del capital humano local y nacional. | Según necesidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Diseñar en conjunto con las instituciones aliadas cursos de acuerdo con los perfiles de mano de obra calificada y no calificada requeridos por la empresa y sus [empresas proveedoras]. | Según necesidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Desarrollar e implementar los cursos y certificaciones [por competencias]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Base de datos proporcionada a Talento Humano y empresas contratistas (cuando aplique). | [A medida que finalicen los cursos] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Toma de datos para la medición de resultados del de los cursos y las jornadas de certificación]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Desarrollo del informe final]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Seleccionar a las personas conforme a criterios de elegibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. [Medición de la línea de base. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Buscar organizaciones aliadas para la implementación del proyecto de becas (según necesidad). | Según necesidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. [Firma de carta compromiso]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. [Llamado interno para contar con voluntarios/as para el acompañamiento a las personas becadas]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Acompañamiento a lo largo del año. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. [Seguimiento y registro de calificaciones teniendo en cuenta la evaluación de la institución]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. [Toma de datos para la medición de resultados]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observación: Los cronogramas serán revisados anualmente.

- PRESUPUESTO

| Presupuesto Asignado | USD [53.133] |
| --- | --- |

# DOCUMENTOS DE REFERENCIA

# ISO 26000

# Objetivos de Desarrollo Sostenible

# [FSC-STD-PRY-01-2022]

# Normas de Desempeño IFC

# Estudio Social del Componente Forestal

# Estudio Social del Componente Industrial

# Estudio del Componente Indígena

# REGISTROS Y/O ANEXO

# [Cartas de compromiso firmadas]

# Acuerdos firmados

# Registro de asistencia

Informe de trabajo de campo

Minuta de reunión

Mallas curriculares

[Informe de resultados]

Base de datos

[Fichas]

[Informe de línea base]

[Convenios firmados]

[Registro de seguimiento a personas becadas]

Reporte de calificaciones

Aclaración: En este documento se adoptó la terminología del masculino genérico para hacer referencia a hombres y mujeres por igual. Este es un recurso que únicamente busca dar uniformidad, sencillez y fluidez a la composición y a la lectura del texto. No disminuye, en absoluto, el compromiso con el que Paracel S.A. aborda la igualdad de género.