| ELABORADO POR |  | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- |
| Noelia Mendoza |  | Latifi Chelala | Latifi Chelala |
| Revisiones Históricas |  |  |  |
| Versión | Fecha | Modificaciones |  |
| 00 | 09/02/2021 | Creación |  |
| 01 | 24/05/2021 | Pág.: Todas |  |
| 02 | 04/01/2022 | Pág.: 1,2,4 |  |
| 03 | 2023/05/28 | Pág.: Todas |  |
| 04 | 2024/04/04 | Pág.: Todas (con excepción de la página 1) |  |
| 05 | 2025/07/21 | Pág.: todas |  |

- OBJETIVOS

Prevenir y dar una pronta respuesta ante contingencias sociales, tanto en las etapas constructiva y operativa de Paracel en su componente industrial, como en las etapas de instalación, operación y mantenimiento del componente forestal.

- ALCANCE

El programa de Prevención y Gestión de Contingencias Sociales tiene el siguiente alcance:

| Lugar de Aplicación | Componente Industrial: Área Directamente Afectada (ADA), Área de Influencia Directa (AID). Componente Forestal: Área de Influencia Directa (AID). Comunidades Indígenas: Redención, Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati [– Pai Renda Chiru Poty], Guyra Ñe'engatu Amba, Mberyvo [Jeguarymi]. Yvyty Rovi [Cerro Po’i], Apyka Jegua. |  |
| --- | --- | --- |
| Componentes | Industrial | Forestal |
| Etapas | Construcción y operación. | Instalación, operación y mantenimiento. |

- DEFINICIONES

- Área de Influencia Directa (AID) del componente industrial: incluyen 5 distritos cercanos al sitio de la Planta Industrial, incluyendo a 18 comunidades que se encuentran en un radio de 13 Km del sitio. Estos territorios son los siguientes: Concepción, Paso Horqueta, Belén, Horqueta y Loreto, y las comunidades/ localidades: L. Petit, Cnel. Mongelós, Jhugua Zarzo, Laguna Plato, Mongelós Pirity, Piquete Cue, Jhugua Gonzalez, Callejón San Luis, Mbocayaty, Callejón San Ramón, San Antonio, Curuzu Ñu, Costa Pucu, Paso Ita, Ko’ê Porâ, Costa Ferreira, Saladillo, Colonia Primavera [y la unidad social denominada Pyrenda].

- Área de Influencia Directa (AID) del componente forestal: incluye a [6] distritos en los que se localizan las áreas de las plantaciones forestales de Paracel y de las principales vías de acceso a las mismas, incluyendo a [14] [comunidades/localidades] aledañas a estas. Estos territorios son los siguientes: Sargento José Félix López, Paso Barreto, Loreto, San Alfredo y [Paso Horqueta] del departamento de Concepción; el distrito de Bella Vista Norte del departamento de Amambay y sus comunidades/localidades: Isla Hermosa (Isla Tuyú), [Paso Barreto (centro)], Colonia Jorge Sebastián Miranda (Jhugua Ñandu), Estribo del Plata, [Sgto. José Félix López (Puentesiño)], Laguna Cristo Rey, Anderi, Islería, Jhugua Guasu, Ayala Cué, San Rafael [, Santo Domingo de Guzmán, San Alfredo (centro) y Paso Horqueta (centro)].

- Área Directamente Afectada (ADA) del componente industrial: unidades sociales y comunidades situadas en el entorno inmediato de la instalación de la Planta Industrial, en un radio de 1 km. Incluye la población denominada Piquete Cue.

- Área de Influencia Directa (AID) del componente indígena:  está compuesta por las comunidades indígenas ubicadas entre 1 a 15 kilómetros de los emprendimientos de Paracel  y que podrían verse afectadas. Las comunidades indígenas identificadas son de las etnias Paĩ Tavyterã y Mbya Guaraní y una comunidad indígena multicultural integrada por indígenas de diferentes etnias, principalmente, provenientes de la lengua Maskoy. Las comunidades indígenas identificadas son: Redención, Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati [– Pai Renda Chiru Poty, Guyra Ñe'engatu Amba, Mberyvo [Jeguarymi], Yvyty Rovi [Cerro Po’i], Apyka Jegua.

- Área de Influencia Indirecta (AII): incluye a los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay de la Región Oriental del Paraguay.

- Grupos de Interés: personas o grupos de personas que tienen impacto en (o se ven afectados por) las actividades, productos o servicios de la empresa. Estas personas o grupos de personas pueden incidir de manera directa o indirecta en la imagen, la reputación, las decisiones y las acciones de Paracel. En este documento también se denominan públicos de interés o partes interesadas.

- RESPONSABILIDADES

| Comunicación y Sustentabilidad Social / Salud y Seguridad Laboral | Diseñar las estrategias de intervención social enmarcadas en este programa y liderar su implementación. |
| --- | --- |
| Todas las áreas de la empresa | Apoyar e implementar las estrategias y acciones enmarcadas en este programa (si aplica). |
| CEO | Aprobar presupuestos correspondientes a los programas sociales. |

- DESARROLLO

5.1 Impactos Relacionados

a. Componente Industrial y Forestal:

- Afectación de salud y seguridad de terceros (en lo forestal vinculado a factores externos).

- Afectación de la salud y seguridad ocupacional.

- Cambios en las costumbres y usos.

- Afectación del tránsito fluvial y de puertos.

b. Componente Indígena:

- [Aumento del riesgo a desastres antrópicos por el manejo de residuos.

- Incremento del flujo de personas y de la probabilidad de sufrir crímenes.

- Afectación de salud y seguridad de terceros (en lo forestal vinculado a factores externos)

- Cambios en las costumbres y usos].

5.2.  Desarrollo de Medidas Propuestas

| Población Asociada | Medidas Propuestas | Acciones concretas | Indicadores | Medios de Verificación | Normas y/o estándares vinculados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Target N° 1 | [Fortalecer la prevención de incendios forestales en 8 comunidades del área de influencia de Paracel mediante acciones de concientización y capacitación. Además, lograr la conformación de una brigada comunitaria]. |  |  |  |  |
| Comunidades en General | - Prevenir el desarrollo de incendios Forestales con foco en las comunidades. | - Identificación y selección de comunidades a intervenir con el desarrollo de [los espacios de concientización y capacitación] de prevención de incendios forestales. | [N° de comunidades selecionadas] | Informe | Norma de desempeño N° 1 de la IFC: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales Norma de desempeño N° 4 de la IFC: Salud y seguridad de la comunidad Principio del Ecuador N° 5: Participación de los grupos de interés ISO 26000: Prácticas Laborales / Comunidad |
|  |  | - [Desarrollo de talleres rurales participativos para el diseño de jornadas de prevención de incendios forestales en conjunto con los miembros de las comunidades]. | [N° de talleres rurales participativos realizados N° de participantes] | [Informe de trabajo de campo] |  |
|  |  | - [Desarrollo de jornadas de prevención de incendios forestales, en comunidades del área de influencia seleccionadas]. | [N° de espacios desarrollados N° de personas alcanzadas clasificadas por edad, sexo y comunidad] | Informe |  |
| [Comunidad Indígena Takuarita] | 2. [Conformar una brigada comunitaria de respuesta rápida ante incendios forestales en la comunidad indígena de Takuarita]. | - [Selección de organización con experiencia para la conformación de la brigada comunitaria en la comunidad indígena Takuarita]. | [Organización seleccionada] | [Informe] |  |
|  |  | - [Taller rural participativo para la conformación de brigada comunitaria con la comunidad indígena Takuarita]. | [N° de talleres realizados N° de personas participantes N° de personas que conforman la brigada] | [Registro de capacitación Informe] |  |
|  |  | - [Desarrollo del entrenamiento de la brigada comunitaria, a través de simulacros y ejercicios prácticos]. | [N° personas entrenadas N° de entrenamientos realizados] | [Registro de Capacitación] [Informe] |  |
| [Comunidad Indígena Takuarita ¦ Colaboradores/as de Paracel] |  | - [Vinculación de la brigada comunitaria, al proceso interno de Paracel para respuestas ante incendios forestales ocurridos en zonas aledañas a la comunidad indígena Takuarita]. | [N° de reuniones realizadas N° de participantes N° de acuerdos] | [Minuta de Reunión Acuerdos firmados] |  |

5.3. Cronograma

| ACTIVIDADES | [2025] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1.1. [Identificación y selección de comunidades a intervenir con el desarrollo de talleres de prevención de incendios forestales]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. [Desarrollo de talleres rurales participativos para el diseño de jornadas de prevención de incendios forestales]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. [Desarrollo de jornadas de prevención de incendios forestales, en comunidades del área de influencia seleccionadas]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. [Selección de organización con experiencia para la conformación de la brigada comunitaria en la comunidad indígena Takuarita]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. [Taller rural participativo para la conformación de brigada comunitaria con la comunidad indígena Takuarita]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. [Desarrollo del entrenamiento de la brigada comunitaria, a través de simulacros y ejercicios prácticos]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. [Vinculación de la brigada comunitaria, al proceso interno de Paracel para respuestas ante incendios forestales ocurridos en zonas aledañas a la comunidad indígena Takuarita]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observación: Los cronogramas serán revisados anualmente.

- PRESUPUESTO

| Presupuesto Asignado | [USD 12.771] |
| --- | --- |

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Estudio Social del Componente Industrial

Estudio Social del Componente Forestal

Estudio Social del Componente Indígena

ISO 26000

Objetivos de Desarrollo Sostenible

[FSC-STD-PRY-01-2022]

Normas de Desempeño IFC

- REGISTROS Y/O ANEXO

[Plan de Preparación y de Respuesta ante Emergencias.

Registro de Capacitación

Registros Audiovisuales]

[Acuerdo

Minuta de Reunión

Informe]

Aclaración: En este documento se adoptó la terminología del masculino genérico para hacer referencia a hombres y mujeres por igual. Este es un recurso que únicamente busca dar uniformidad, sencillez y fluidez a la composición y a la lectura del texto. No disminuye, en absoluto, el compromiso con el que Paracel S.A. aborda la igualdad de género.