| ELABORADO POR |  | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- |
| Noelia Mendoza |  | Latifi Chelala | Latifi Chelala |
| Revisiones Históricas |  |  |  |
| Versión | Fecha | Modificaciones |  |
| 00 | 03/03/2021 | Creación |  |
| 01 | 15/04/2021 | Pág.: Todas |  |

- [OBJETIVOS

Prevenir conflictos con terceros (propietarios de inmuebles utilizados como servidumbre) y delinear protocolos internos para garantizar la seguridad del personal de Paracel.

- ALCANCE

El programa de Manejo Interno por Afectación de Tierras y Riesgos por Agentes Externos tiene el siguiente alcance:

| Lugar de Aplicación | Componente Industrial: Área Directamente Afectada (ADA). Componente Forestal: Área de Influencia Directa (AID). Comunidades Indígenas: Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita. |  |
| --- | --- | --- |
| Componentes | Industrial | Forestal |
| Etapas | Construcción y operación. | Preinstalación, instalación, operación y mantenimiento. |

- DEFINICIONES

- Área de Influencia Directa (AID) del componente forestal: Incluye a 7 distritos en los que se localizan las áreas de las plantaciones forestales del proyecto y de las principales vías de acceso a las mismas, incluyendo a 16 comunidades aledañas a estas. Estos territorios son los siguientes: Sargento José Félix López, Paso Barreto, Loreto, San Alfredo, Horqueta y Arroyito del departamento de Concepción; el distrito de Bella Vista Norte del departamento de Amambay y sus comunidades/localidades: Isla Hermosa (Isla Tuyú), localidad de Paso Barreto, Colonia Jorge Sebastián Miranda (Jhugua Ñandu), Estribo del Plata, Puentesiño, Laguna Cristo Rey, Anderi, Islería, Virgen del Camino, Jhugua Guasu, Jhugua Po’i, Santísima Trinidad, Paso Mbutu, Calle 15, Dominguez Nigó, y Ayala Cué.

- Área Directamente Afectada (ADA) del componente industrial: Unidades sociales y comunidades situadas en el entorno inmediato de la instalación de la Planta Industrial, en un radio de 1 km. Incluye un microterritorio denominado Piquete Cue.

- Área de Influencia Directa (AID) del componente indígena:  está compuesta por las comunidades indígenas ubicadas entre 1 a 15 kilómetros de los emprendimientos de Paracel S.A. y que podrían verse afectadas por ele proyecto. Las comunidades indígenas identificadas son de las etnias Paĩ Tavyterã y Mbya Guaraní y una comunidad indígena multicultural integrada por indígenas de diferentes etnias, principalmente, provenientes de la lengua Maskoy. Las comunidades indígenas identificadas son: Redención, Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati, Guyra Ñe'engatu Amba, Mberyvo, Yvyty Rovi, Apyka Jegua].

- RESPONSABILIDADES

| Gerencia de Comunicaciones y Sustentabilidad Social | Diseñar las estrategias de intervención social enmarcados en este programa y liderar su implementación. |
| --- | --- |
| Todas las áreas | Apoyar e implementar las estrategias y acciones enmarcadas en este programa. |
| Gerencia General | Aprobar presupuestos correspondientes al programa. |

- DESARROLLO

5.1 Impactos Relacionados

a. Componentes Industrial y Forestal.

- Potenciales conflictos por/con agentes externos.

- Afectación de propiedades de tierra.

b. Componente Indígena:

- Afectación a la calidad de vida, usos y costumbres

- Afectación al uso de servicios ecosistémicos].

5.2 Desarrollo de Medidas Propuestas

| [Población Asociada] | Medidas Propuestas | Acciones concretas | Indicadores | Medios de Verificación | Normas y/o estándares vinculados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estancias vecinas/ Comunidades Indígenas | - Desarrollo de protocolo de servidumbre de paso. | - Mapeo de las propiedades utilizadas como acceso y salida (componente [forestal e indígena)] | N° de propiedades a ser utilizadas como servidumbre de paso | Mapa de propiedades | Norma de Desempeño N° 1 de la IFC: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales [Normas de Desempeño N° 7 de la IFC: Pueblos Indígenas]. |
| Estancias vecinas |  | - Elaboración de documentos para la firma de acuerdos de servidumbre de paso con los propietarios de los inmuebles a ser utilizados como acceso y salida. | N° de documentos elaborados | Acuerdo de Servidumbre de Paso [con Propietarios] |  |
| Comunidades Indígenas |  | - [Emisión de un comunicado por parte de Paracel para Garantizar que se respete el derecho de los pueblos indígenas para ingresar/salir de sus comunidades libremente y hacer uso de los caminos internos de la empresa]. | [N° de comunidades informadas] | [Comunicado] |  |
| Comunidades Indígenas |  | - [Realizar reuniones de seguimiento con el área Forestal para garantizar el acceso a las propiedades de Paracel a los miembros de las comunidades indígenas]. | [N° de Reuniones] | [Minuta de Reunión] |  |
| N/A |  | - Aprobación de los documentos por asesoría jurídica de Paracel. | N° de documentos aprobados | Acuerdo de Servidumbre de Paso [con Propietarios] |  |
| Estancias Vecinas |  | - Firma de los acuerdos con los propietarios para la gestión de servidumbre. | N° de acuerdos firmados | Acuerdo de Servidumbre de Paso |  |
| Estancias vecinas / Comunidades Indígenas |  | - Seguimiento [y monitoreo] del cumplimiento de los acuerdos hechos. | N° de reuniones de seguimiento | [Minuta de Reunión] |  |
| Colaboradores y Proveedores | - Establecer una Política de Seguridad de Paracel. | - Desarrollo de una Política de Gestión de Seguridad Corporativa. | Política desarrollada | Política de Gestión de Seguridad Corporativa. | Norma de Desempeño N° 1 de la IFC: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales Principio del Ecuador N° 4: Sistema de Gestión Ambiental y Social y Plan de Acción de los Principios del Ecuador ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles |
| Colaboradores y Proveedores |  | - Socialización de la política con colaboradores y proveedores. | [N° de actividades de socialización] | [Minuta de reunión Material Gráfico] |  |
| Proveedores |  | - Solicitar a los proveedores de seguridad que los profesionales de seguridad cuenten con entrenamiento en temas de Derechos Humanos. Paracel resguardará que estos no ejerzan “abusos de poder”. | N° de profesionales entrenados | Notas Registros de Capacitación Mail |  |
| Comunidad en General | - [Atender las posibles compensaciones que deban darse a las propiedades, en coordinación con la ANDE, en relación a la franja de seguridad vinculada a la construcción de la línea de transmisión (LT)]. | - Seguimiento del proceso de construcción de la línea de transmisión. | [N° de Reuniones] | [Minuta de Reunión] | Norma de Desempeño N° 5 de la IFC: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles |
| Pobladores Directamente Afectados |  | - Desarrollo de un plan de reasentamiento en caso necesario (solo si aplica). | N° de personas reasentadas % de satisfacción de la población (Si Aplica) | Título de propiedad Encuestas Materiales Audiovisuales Plan de reasentamiento |  |

5.3. Cronograma

| ACTIVIDADES | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| - Mapeo de las propiedades utilizadas como acceso y salida (componente forestal [forestal e indígena)]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Elaboración de documentos para la firma de acuerdos de servidumbre de paso con los propietarios de los inmuebles a ser utilizados como acceso y salida. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Emisión de un comunicado por parte de Paracel para Garantizar que se respete el derecho de los pueblos indígenas para ingresar/salir de sus comunidades libremente y hacer uso de los caminos internos de la empresa]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Realizar reuniones de seguimiento con el área Forestal para garantizar el acceso a las propiedades de Paracel a los miembros de las comunidades indígenas]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Aprobación de los documentos por la asesoría jurídica de Paracel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Firma de los acuerdos con los propietarios para la gestión de servidumbre. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Seguimiento [y monitoreo] del cumplimiento de los acuerdos hechos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Desarrollo de una Política de Gestión de Seguridad Corporativa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Socialización de la política con colaboradores y proveedores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Solicitar a los proveedores de seguridad que los profesionales de seguridad cuenten con entrenamiento en temas de Derechos Humanos. Paracel resguardará que estos no ejerzan “abusos de poder”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Seguimiento del proceso de construcción de la línea de transmisión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Desarrollo de un plan de reasentamiento en caso necesario | En caso de necesidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observación: Los cronogramas serán revisados anualmente.

- [PRESUPUESTO]

| Presupuesto Asignado | ----------------------------------------------- |
| --- | --- |

- [DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Estudio Social del Componente Industrial

Estudio Social del Componente Forestal

Estudio Social del Componente Indígena

ISO 26000

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Norma FSC

Normas de Desempeño IFC]

- [REGISTROS Y/O ANEXO

Mapa de Propiedades

Acuerdos de Servidumbre de Paso con Propietarios

Minuta de Reunión

Política de Gestión de Seguridad Corporativa.

Notas

Comunicado

Registros de Capacitación

Título de Propiedad

Encuestas

Plan de Reasentamiento (si aplica)]

Aclaración: En este documento se adoptó la terminología del masculino genérico para hacer referencia a hombres y mujeres por igual. Este es un recurso que únicamente busca dar uniformidad, sencillez y fluidez a la composición y a la lectura del texto. No disminuye, en absoluto, el compromiso con el que Paracel S.A. aborda la igualdad de género.