| ELABORADO POR |  | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- |
| Noelia Mendoza |  | Latifi Chelala | Latifi Chelala |
| Revisiones Históricas |  |  |  |
| Versión | Fecha | Modificaciones |  |
| 00 | 12/01/2021 | Creación |  |
| 01 | 15/04/2021 | Pág.: Todas |  |

- [OBJETIVOS

Velar por el resguardo y valorización del patrimonio del Área de Influencia Directa de Paracel.

- ALCANCE

El programa de Resguardo y Valorización del Patrimonio Cultural tiene el siguiente alcance:

| Lugar de Aplicación | Componente Industrial: Área Directamente Afectada (ADA) y Área de Influencia Directa (AID). Componente Forestal: Area de Influencia Indirecta (AID) Comunidades Indígenas: No Aplica |  |
| --- | --- | --- |
| Componentes | Industrial | Forestal |
| Etapas | Construcción y operación | Instalación, operación y mantenimiento. |

- DEFINICIONES

- Área de Influencia Directa (AID) del componente industrial: Incluyen 4 distritos cercanos al sitio de la Planta Industrial, incluyendo a 18 comunidades que se encuentran en un radio de 13 Km del sitio. Estos territorios son los siguientes: Concepción, Belén, Horqueta y Loreto, y las comunidades/ localidades: L. Petit, Cnel. Mongelós, Jhugua Zarzo, Laguna Plato, Mongelós Pirity, Piquete Cue, Jhugua Gonzalez, Callejón San Luis, Mbocayaty, Callejón San Ramón, San Antonio, Curuzu Ñu, Costa Pucu, Paso Ita, Ko’ê Porâ, Costa Ferreira, Saladillo y Colonia Primavera.

- Área de Influencia Directa (AID) del componente forestal: Incluye a 7 distritos en los que se localizan las áreas de las plantaciones forestales del proyecto y de las principales vías de acceso a las mismas, incluyendo a 16 comunidades aledañas a estas. Estos territorios son los siguientes: Sargento José Félix López, Paso Barreto, Loreto, San Alfredo, Horqueta y Arroyito del departamento de Concepción; el distrito de Bella Vista Norte del departamento de Amambay y sus comunidades/localidades: Isla Hermosa (Isla Tuyú), localidad de Paso Barreto, Colonia Jorge Sebastián Miranda (Jhugua Ñandu), Estribo del Plata, Puentesiño, Laguna Cristo Rey, Anderi, Islería, Virgen del Camino, Jhugua Guasu, Jhugua Po’i, Santísima Trinidad, Paso Mbutu, Calle 15, Dominguez Nigó, y Ayala Cué.

- Área Directamente Afectada (ADA) del componente industrial: Unidades sociales y comunidades situadas en el entorno inmediato de la instalación de la Planta Industrial, en un radio de 1 km. Incluye un microterritorio denominado Piquete Cue.

- RESPONSABILIDADES

| Área Comunicaciones y Sustentabilidad Social | Diseñar las estrategias de intervención social enmarcados en este programa y liderar su implementación. |
| --- | --- |
| Área Forestal Área Industrial Área de Infraestructura Área de Sustentabilidad Ambiental | Apoyar e implementar las estrategias y acciones enmarcadas en este programa. |
| Gerencia General | Aprobar presupuestos correspondientes al programa. |

- DESARROLLO

5.1 Impactos Relacionados

a. Componentes Industrial y Forestal:

- Afectación de materiales de interés arqueológico, histórico y/o cultural

- Gestión y puesta en valor de patrimonio local y nacional

- Posible pérdida y/o daño del patrimonio].

5.2 Desarrollo de Medidas Propuestas

| [Población Asociada] | Medidas Propuestas | Acciones concretas | Indicadores | Medios de Verificación | Normas y/o estándares vinculados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/A | - Establecer acuerdos para el Resguardo y la Valoración del Patrimonio Cultural | - Establecer una alianza con la Secretaria Nacional de Cultura y los Gobiernos locales para desarrollar protocolos para la gestión de eventuales hallazgos. | N° de acciones desarrolladas en conjunto | [Convenio Marco] Minuta de Reunión | Norma de Desempeño N° 8 de la IFC: Patrimonio Cultura Principio del Ecuador N° 7: Revisión Independiente ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles ISO 26000: Comunidad |
| Comunidades del ADA y del AID |  | - Obtener un listado de bienes Patrimoniales tangibles mapeados en el área de influencia del proyecto, a fin de identificar los sitios críticos. | N° de patrimonios mapeados | Documentos institucionales [Minuta de Reunión] Registros fotográficos |  |
| Comunidades del ADA y del AID |  | - [Elaborar un protocolo para eventuales hallazgos de bienes de patrimonio arqueológicos, históricos y culturales]. | Acciones estipuladas | [Protocolo de Hallazgos Fortuitos] |  |
| Población en General | - Promover la revalorización y puesta en valor del patrimonio tangible e intangible, así como la identidad cultural de Concepción. | - Apoyar a los centros culturales o museos con la gestión de sus necesidades (Materiales gráficos, libros, materiales tecnológicos, eventos, etc.) | [N° de centros o museos apoyados] | [Minuta de Reunión] Registros fotográficos Acuerdos |  |
| Población en General |  | - [Desarrollo de un plan de entrenamiento y capacitación sobre el patrimonio tangible e intangible de Concepción]. | [N° de capacitación N° de personas alcanzadas] | [Registro de Capacitación Plan de Capacitación] |  |

5.3. Cronograma

| ACTIVIDADES | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| - Establecer una alianza con la Secretaria Nacional de Cultura y los Gobiernos locales para desarrollar protocolos para la gestión de eventuales hallazgos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Obtener un listado de bienes Patrimoniales tangibles mapeados en el área de influencia del proyecto, a fin de identificar los sitios críticos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Elaborar un protocolo para eventuales hallazgos de bienes de patrimonio arqueológicos, históricos y culturales]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Apoyar a los centros culturales o museos con la gestión de sus necesidades (Materiales gráficos, libros, materiales tecnológicos, eventos, etc.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Desarrollo de un plan de entrenamiento y capacitación sobre el patrimonio tangible e intangible de Concepción]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observación: Los cronogramas serán revisados anualmente.

- [PRESUPUESTO]

| Presupuesto Asignado | ----------------------------------------------- |
| --- | --- |

- [DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Estudio Social del Componente Industrial

Estudio Social del Componente Forestal

Estudio Social del Componente Indígena

ISO 26000

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Norma FSC

Normas de Desempeño IFC]

- [REGISTROS Y/O ANEXO

Convenio Marco

Protocolo de Hallazgos Fortuitos

Minuta de Reunión

Documentos Institucionales

Registros Fotográficos

Acuerdos

Registro de Capacitación

Plan de Capacitación]

Aclaración: En este documento se adoptó la terminología del masculino genérico para hacer referencia a hombres y mujeres por igual. Este es un recurso que únicamente busca dar uniformidad, sencillez y fluidez a la composición y a la lectura del texto. No disminuye, en absoluto, el compromiso con el que Paracel S.A. aborda la igualdad de género.