| ELABORADO POR |  | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- |
| Noelia Mendoza |  | Latifi Chelala | Latifi Chelala |
| Revisiones Históricas |  |  |  |
| Versión | Fecha | Modificaciones |  |
| 00 | 06/01/2021 | Creación |  |
| 01 | 15/04/2021 | Pág.: Todas |  |

- [OBJETIVOS

- Promover la generación de empleo local a través de la vinculación de mano de obra calificada y no calificada del área de influencia del proyecto y del desarrollo de capacidades.

- Promover la inclusión laboral de personas de comunidades indígenas en Paracel y los emprendimientos de su cadena de valor.

- ALCANCE

| Lugar de Aplicación | Componente Industrial: Área Directamente Afectada (ADA), Área de Influencia Directa (AID). Componente Forestal: Área de Influencia Directa (AID). Comunidades Indígenas: Redención, Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati, Guyra Ñe'engatu Amba, Mberyvo. Yvyty Rovi, Apyka Jegua. Todos los componentes: Área de Influencia Indirecta (AII). |  |
| --- | --- | --- |
| Componentes | Industrial | Forestal |
| Etapas | Preconstrucción, construcción y operación. | Instalación, operación y mantenimiento |

- DEFINICIONES

- Área de Influencia Directa (AID) del componente industrial: Incluyen 4 distritos cercanos al sitio de la Planta Industrial, incluyendo a 18 comunidades que se encuentran en un radio de 13 Km del sitio. Estos territorios son los siguientes: Concepción, Belén, Horqueta y Loreto, y las comunidades/ localidades: L. Petit, Cnel. Mongelós, Jhugua Zarzo, Laguna Plato, Mongelós Pirity, Piquete Cue, Jhugua Gonzalez, Callejón San Luis, Mbocayaty, Callejón San Ramón, San Antonio, Curuzu Ñu, Costa Pucu, Paso Ita, Ko’ê Porâ, Costa Ferreira, Saladillo y Colonia Primavera.

- Área de Influencia Directa (AID) del componente forestal: Incluye a 7 distritos en los que se localizan las áreas de las plantaciones forestales del proyecto y de las principales vías de acceso a las mismas, incluyendo a 16 comunidades aledañas a estas. Estos territorios son los siguientes: Sargento José Félix López, Paso Barreto, Loreto, San Alfredo, Horqueta y Arroyito del departamento de Concepción; el distrito de Bella Vista Norte del departamento de Amambay y sus comunidades/localidades: Isla Hermosa (Isla Tuyú), localidad de Paso Barreto, Colonia Jorge Sebastián Miranda (Jhugua Ñandu), Estribo del Plata, Puentesiño, Laguna Cristo Rey, Anderi, Islería, Virgen del Camino, Jhugua Guasu, Jhugua Po’i, Santísima Trinidad, Paso Mbutu, Calle 15, Dominguez Nigó, y Ayala Cué.

- Área Directamente Afectada (ADA) del componente industrial: Unidades sociales y comunidades situadas en el entorno inmediato de la instalación de la Planta Industrial, en un radio de 1 km. Incluye un microterritorio denominado Piquete Cue.

- Área de Influencia Directa (AID) del componente indígena:  está compuesta por las comunidades indígenas ubicadas entre 1 a 15 kilómetros de los emprendimientos de Paracel S.A. y que podrían verse afectadas por el proyecto. Las comunidades indígenas identificadas son de las etnias Paĩ Tavyterã y Mbya Guaraní y una comunidad indígena multicultural integrada por indígenas de diferentes etnias, principalmente, provenientes de la lengua Maskoy. Las comunidades indígenas identificadas son: Redención, Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati, Guyra Ñe'engatu Amba, Mberyvo, Yvyty Rovi, Apyka Jegua.

- Área de Influencia Indirecta (AII): Incluye a los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay de la Región Oriental del Paraguay.

- RESPONSABILIDADES

| Gerencia de Comunicaciones y Sustentabilidad Social y Gerencia de Talento Humano | Diseñar las estrategias de intervención social enmarcados en este programa y liderar su implementación. |
| --- | --- |
| Todas las áreas de la empresa | Cumplir con lo dispuesto en este programa (si aplica). |
| Gerencia General | Aprobar presupuestos correspondientes al programa. |

- DESARROLLO

5.1. Impacto Relacionados

- Componente Forestal e Industrial

- Generación de empleo local.

- Formalización de vínculos laborales.

- Desarrollo de capacidades.

- Promoción de empleo de mujeres.

- Componente Indígena

- Modificación en costumbres y horarios de los indígenas contratados por el proyecto y de sus grupos familiares, para cumplir de manera responsable con los trabajos que les sean asignados de manera dependiente para PARACEL o para sus proveedores.

- Aumento de indígenas contratados con empleos permanentes o de largo plazo (> 1 año).

- Aumento de indígenas contratados con empleos temporales o de corto plazo (> 1 año).

- Oportunidad de participar en asociaciones laborales y sindicatos.

- Acceso a servicios financieros y bancarización.

- Aumento de las oportunidades de formación profesional.

- Fortalecimiento del rol de la mujer en la estructura social gracias a la educación y el trabajo.

- Riesgo de contraer enfermedades ocupacionales relacionadas al uso de químicos].

5.2. Desarrollo de las Medidas Propuestas

| [Población Vinculada] | Medidas Propuestas | Acciones concretas | Indicadores |  | Medios de Verificación | Normas y/o estándares vinculados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/A | - Alianzas para el desarrollo de capacidades | - Suscribir un convenio con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) con el fin de acordar un marco de cooperación para la formación y capacitación laboral del capital humano local y nacional. | N° de convenios |  | Acuerdos firmados | Norma de Desempeño N° 2 de la IFC: Trabajo y Condiciones Laborales Principios del Ecuador N° 5: Participación de los Grupos de Interés ODS 4: Educación de Calidad ISO 26000: Prácticas Laborales / Comunidad |
| N/A |  | - Suscribir convenios con instituciones educativas locales y nacionales con el de acordar un marco de cooperación para la formación y capacitación laboral del capital humano local y nacional. | N° de convenios N° de instituciones |  | Acuerdos firmados |  |
| Población del ADA, AID y AII / Comunidades Indígenas / Población en General |  | - Diseñar en conjunto con las instituciones aliadas cursos de acuerdo a los perfiles de mano de obra calificada y no calificada requeridos por la empresa y sus proveedores. | N° de cursos desarrollados N° de personas capacitadas N° de perfiles |  | Medios Visuales Informe de Redes Sociales Registros de inscriptos Informe de egresados |  |
|  |  | - Desarrollo de una bolsa de trabajo exclusiva para responder a las necesidades de Paracel y sus proveedores; con el fin de lograr captar el mayor número de mano de obra local y nacional. | N° de personas registradas N° de rubros registrados N° de vacantes |  | Informe de la bolsa de trabajo |  |
|  |  | - Formación de los primeros operarios de la planta industrial. En este periodo de formación la empresa otorgará becas a los estudiantes conforme a criterios socioeconómicos. | N° operarios formados N° de personas becadas N° de horas de formación |  | Registro de Asistencia Informe de resultados académicos Reglamento de Apoyo Económico Carta de Compromiso Materiales Audiovisuales |  |
| Población del ADA, AID y AII / Comunidades Indígenas / Población en General | - Promoción de la vinculación de la mano de obra local | - Generación de reportes sobre las contrataciones, los procesos realizados y la vinculación de los aspirantes con nuestros canales de comunicación establecidos para este fin: página web y el correo electrónico. | N° de medios de difusión utilizados N° de aspirantes presentados N° de aspirantes contratados % de manos de obra calificada, no calificada local, nacional e internacional clasificada por edad y sexo |  | Piezas gráficas Mails Registro de entrevista Registro de Requerimiento de Personal Contrato | Norma de Desempeño N° 2 de la IFC: Trabajo y Condiciones Laborales Normas de Desempeño N° 7 de la IFC: Pueblos Indígenas Principios del Ecuador N° 5: Participación de los Grupos de Interés ODS 10: Reducción de las desigualdades ODS 5: Igual de Género ISO 26000: Prácticas Laborales / Comunidad |
|  |  | - Desarrollar acciones y propiciar espacios para el reclutamiento, selección y contratación personas que forman parte de los grupos vulnerables (mujeres, personas con discapacidad, indígenas, etc.). | N° de acciones desarrolladas N° de aspirantes N° de contrataciones |  | Piezas gráficas Mails Registro de entrevista Registro de Requerimiento de Personal Contrato |  |
|  |  | - Contratación de un coordinador para asegurar la correcta inclusión de grupos vulnerables por parte de contratistas de Paracel. | Coordinar Contratado |  | Contrato |  |
| Población del ADA, AID y AII / Comunidades Indígenas / Población en General | - Promoción de la vinculación de mano de obra local de subcontratistas. | - Establecer en los contratos/ acuerdos con los proveedores los requisitos de promoción y de equidad en los procesos de contratación. | N° de mano de obra local y nacional contratada clasificada por edad, sexo y otros factores de vulnerabilidad |  | Informe de contrataciones |  |
|  |  | - Compartir con los proveedores la base de datos obtenida a través de la bolsa de trabajo. | Canal de comunicación utilizado N° de datos compartidos |  | Mails Notas Planillas de datos |  |
|  |  | - Establecer estrategias de control del cumplimiento de los contratos/acuerdos por parte de los proveedores. | VINCULADO AL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS Y TRABAJADORES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS |  |  |  |
| Comunidades Indígenas | - [Mapeo de cargos para la inclusión laboral de personas de Comunidades Indígenas en Paracel y en las empresas proveedoras] | - [Identificar dentro del organigrama de Paracel aquellos cargos donde el nivel de requerimientos de competencias y conocimientos favorezca la inclusión laboral de personas indígenas]. | [N° de cargas mapeados N° de personas indígenas contratadas] | [Mapeo que cargos Contratos] |  | Norma de Desempeño N° 2 de la IFC: Trabajo y Condiciones Laborales Normas de Desempeño N° 7 de la IFC: Pueblos Indígenas Principios del Ecuador N° 5: Participación de los Grupos de Interés ODS 10: Reducción de las desigualdades ISO 26000: Prácticas Laborales / Comunidad |
| Comunidades Indígenas |  | - [Identificar en conjunto entre Paracel y sus proveedores cargos donde éstos pueden favorecer la inclusión laboral de colaboradores indígenas]. | [N° de cargas mapeados N° de personas indígenas contratadas] | [Mapeo que cargos Contratos] |  |  |
| Colaboradores de Paracel | - [Sistemas de Compensación y Planes de Carrera] | - [Diseñar un sistema de compensaciones y beneficios, acorde a las contribuciones de valor de cada colaborador y a los niveles salariales del mercado laboral nacional que, en ningún caso, permita que los indígenas contratados reciban una compensación menor que sus compañeros no indígenas por realizar las mismas tareas]. | [Escala de Compensación N° de beneficios N° de personas compensadas N° de personas con beneficios] | [Sistema de Compensación Sistema de Beneficios] |  |  |
| Colaboradores de Paracel |  | - [Elaborar planes de carrera que consideren los modos de vida tradicionales de los indígenas, con el fin de disminuir el riesgo de pérdida de costumbres y tradiciones de cada etnia y de disminuir el riesgo de ausentismo]. | [N° de planes desarrollados] | [Planes de Carrera] |  |  |
| Colaboradores de Comunidades Indígenas | - [Educación Financiera] | - [Realizar un programa de educación financiera para los colaboradores indígenas y sus familias]. | [N° de personas capacitadas] | [Registro de Capacitación] |  |  |

5.3. Cronograma

| ACTIVIDADES | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| - Suscribir un convenio con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) con el fin de acordar un marco de cooperación para la formación y capacitación laboral del capital humano local y nacional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Suscribir convenios con instituciones educativas locales y nacionales con el de acordar un marco de cooperación para la formación y capacitación laboral del capital humano local y nacional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Diseñar en conjunto con las instituciones aliadas cursos de acuerdo a los perfiles de mano de obra calificada y no calificada requeridos por la empresa y sus proveedores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Desarrollo de una bolsa de trabajo exclusiva para responder a las necesidades de Paracel y sus proveedores; con el fin de lograr captar el mayor número de mano de obra local y nacional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formación de los primeros operarios de la planta industrial. En este periodo de formación la empresa otorgará becas a los estudiantes conforme a criterios socioeconómicos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Generación de reportes sobre las contrataciones, los procesos realizados y la vinculación de los aspirantes con nuestros canales de comunicación establecidos para este fin: página web y el correo electrónico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Desarrollar acciones y propiciar espacios para el reclutamiento, selección y contratación personas que forman parte de los grupos vulnerables (mujeres, personas con discapacidad, indígenas, etc.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Contratación de un coordinador para asegurar la correcta inclusión de grupos vulnerables por parte de contratistas de Paracel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Establecer en los contratos/ acuerdos con los proveedores los requisitos de promoción y de equidad en los procesos de contratación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Compartir con los proveedores la base de datos obtenida a través de la bolsa de trabajo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Identificar dentro del organigrama de Paracel aquellos cargos donde el nivel de requerimientos de competencias y conocimientos favorezca la inclusión laboral de personas indígenas]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Identificar en conjunto entre Paracel y sus proveedores cargos donde éstos pueden favorecer la inclusión laboral de colaboradores indígenas]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Diseñar un sistema de compensaciones y beneficios, acorde a las contribuciones de valor de cada colaborador y a los niveles salariales del mercado laboral nacional que, en ningún caso, permita que los indígenas contratados reciban una compensación menor que sus compañeros no indígenas por realizar las mismas tareas]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Elaborar planes de carrera que consideren los modos de vida tradicionales de los indígenas, con el fin de disminuir el riesgo de pérdida de costumbres y tradiciones de cada etnia y de disminuir el riesgo de ausentismo]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Realizar un programa de educación financiera para los colaboradores indígenas y sus familias]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observación: Los cronogramas serán revisados anualmente.

- [PRESUPUESTO]

| Presupuesto Asignado | ----------------------------------------------- |
| --- | --- |

# [DOCUMENTOS DE REFERENCIA

# ISO 26000

# Objetivos de Desarrollo Sostenible

# Norma FSC

# Normas de Desempeño IFC

# Estudio Social del Componente Forestal

# Estudio Social del Componente Industrial

# Estudio del Componente Indígena]

# [REGISTROS Y/O ANEXO

# Acuerdos firmados

# Informe de Redes Sociales

# Registros de inscriptos

# Informe de egresados

# Informe de la bolsa de trabajo

# Registro de Asistencia

# Informe de resultados académicos

# Reglamento de Apoyo Económico

# Carta de Compromiso

# Materiales Audiovisuales

# Mails

# Registro de entrevista

# Registro de Requerimiento de Personal

# Contratos

# Informe de contrataciones

Mapeo que cargos

Sistema de Compensación

Sistema de Beneficios

Planes de Carrera

Registro de Capacitación]

Aclaración: En este documento se adoptó la terminología del masculino genérico para hacer referencia a hombres y mujeres por igual. Este es un recurso que únicamente busca dar uniformidad, sencillez y fluidez a la composición y a la lectura del texto. No disminuye, en absoluto, el compromiso con el que Paracel S.A. aborda la igualdad de género.