| ELABORADO POR |  | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- |
| Noelia Mendoza |  | Latifi Chelala | Latifi Chelala |
| Revisiones Históricas |  |  |  |
| Versión | Fecha | Modificaciones |  |
| 00 | 09/02/2021 | Creación |  |
| 01 | 24/05/2021 | Págs.: Todas |  |

- [OBJETIVOS

Establecer y mantener una relación continua con los Pueblos Indígenas fomentando el pleno respeto a los derechos humanos, dignidad, aspiraciones, cultura y medios de subsistencia dependientes de los recursos naturales de los Pueblos Indígenas.

- ALCANCE

El programa de Relacionamiento con Comunidades Indígenas tiene el siguiente alcance:

| Lugar de Aplicación | Comunidades Indígenas: Redención, Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati, Guyra Ñe'engatu Amba, Mberyvo. Yvyty Rovi, Apyka Jegua. |  |
| --- | --- | --- |
| Componentes | Industrial | Forestal |
| Etapas | Preconstrucción, construcción y operación. | Preinstalación, instalación, operación y mantenimiento. |

- DEFINICIONES

- Área de Influencia Directa (AID) del componente indígena:  está compuesta por las comunidades indígenas ubicadas entre 1 a 15 kilómetros de los emprendimientos de Paracel S.A. y que podrían verse afectadas por el proyecto. Las comunidades indígenas identificadas son de las etnias Paĩ Tavyterã y Mbya Guaraní y una comunidad indígena multicultural integrada por indígenas de diferentes etnias, principalmente, provenientes de la lengua Maskoy. Las comunidades indígenas identificadas son: Redención, Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati, Guyra Ñe'engatu Amba, Mberyvo, Yvyty Rovi, Apyka Jegua.

- Área de Influencia Indirecta (AII): Incluye a los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay de la Región Oriental del Paraguay.

- Grupos de Interés: Personas o grupos de personas que tienen impacto en (o se ven afectados por) las actividades, productos o servicios de la empresa. Estas personas o grupos de personas pueden incidir de manera directa o indirecta en la imagen, la reputación, las decisiones y las acciones de Paracel S.A. En este documento también se denominan públicos de interés o partes interesadas.

- RESPONSABILIDADES

| Gerencia de Comunicaciones y Sustentabilidad Social | Diseñar las estrategias de intervención social enmarcados en este programa y liderar su implementación. |
| --- | --- |
| Todas las áreas de la empresa | Apoyar en la implementación de las estrategias y acciones enmarcadas en este programa (si aplica). |
| Gerencia General | Aprobar presupuestos correspondientes al programa. |

- DESARROLLO

5.1. Impactos Relacionados

- Generación de expectativas y temores en la población local y comunidades indígenas].

5.2. Desarrollo de Medidas Propuestas

| [Población Asociada] | Medidas Propuestas | Acciones concretas | Indicadores | Medios de Verificación | Normas y/o estándares vinculados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comunidades Indígenas | - Identificación de comunidades indígenas dentro del AID. | - Seleccionar a una organización con experiencia con comunidades indígenas para prestar servicios de intermediación interinstitucional y la realización de actividades para el cumplimiento del Decreto 1039/18 y de normativas internacionales como la IFC. | Nº de instituciones contratadas | Contratos | Norma de Desempeño N° 1 de la IFC: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales Norma de Desempeño N°7 de la IFC: Pueblos Indígenas Principios de Ecuador N° 5: Participación de los Grupos de Interés Principios de Ecuador N°6: Mecanismos de Quejas ISO 26000: Comunidad ODS 10: Reducción de las Desigualdades ODS 4: Educación de Calidad ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico |
| Comunidades Indígenas |  | - Mapear a las comunidades indígenas dentro del Área de Influencia Directa (AID) del proyecto, según los criterios propuestos por el Decreto 1039/18 y la IFC. | Nº de comunidades indígenas identificadas | Documentación oficial del INDI |  |
| Comunidades Indígenas / INDI |  | - Intermediar el relacionamiento con comunidades indígenas con el permiso y participación del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). | Nº de reuniones | Minutas de reunión Registro audiovisual |  |
| Comunidades Indígenas / Gobierno Local |  | - Fortalecer el relacionamiento con comunidades indígenas con la asistencia del gobierno local. | Nº de reuniones | Minutas de reunión Registro fotográfico |  |
| Comunidades Indígenas / INDI | - Vinculación formal con comunidades indígenas, en el marco del cumplimiento del Decreto 1039/18 y el respeto de los Derechos de los Pueblos Indígenas. | - Realizar asambleas generales de información sobre el proyecto con líderes de las comunidades indígenas dentro del AID, con participación del INDI. | Nº de asambleas | Registro fotográfico |  |
| Comunidades Indígenas / INDI |  | - Realizar encuentros de socialización del proyecto en las comunidades indígenas dentro del AID. | Nº de encuentros de socialización | Registro fotográfico |  |
| Comunidades Indígenas / INDI |  | - Confeccionar materiales gráficos de comunicación para la socialización del proyecto en las comunidades indígenas. | Nº de materiales confeccionados | Materiales gráficos Registro fotográfico |  |
|  |  | - Convenir con las comunidades indígenas la firma de la “Solicitud de permiso para consultar y dar el consentimiento”, a fin de iniciar el proceso de “Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado” (CCLPI), conforme al Decreto 1039/18 y con el acompañamiento del área de Fiscalización de CCLPI del INDI. | Nº de Actas de Permisos a la CCLPI | Actas de Permisos a la CCLPI Registro fotográfico |  |
| Comunidades Indígenas |  | - Diseñar mapas de puntos georreferenciados de las comunidades indígenas dentro del AID. | Nº de mapas | Mapas de puntos de georreferenciación |  |
| Comunidades Indígenas / INDI |  | - Realizar talleres para convenir con las comunidades indígenas la firma de la “Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado” (CCLPI), conforme al Decreto 1039/18 y con el acompañamiento del área de Fiscalización de CCLPI del INDI. | Nº de Actas de Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado | Actas de Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado Registro fotográfico |  |
| Comunidades Indígenas | - Elaboración de una línea base para el trabajo conjunto con comunidades indígenas, que respete sus propios modelos de autodeterminación. | - Realizar entrevistas por hogar (censo), para la obtención de datos socioeconómicos, culturales, e información de recursos/servicios ecosistémicos, datos técnicos de sistemas productivos, relación con otros grupos locales y nacionales, a ser relevados por familia e individuos. | Nº de encuestas realizadas N° de personas censadas | Registro fotográfico Resultados sistematizados |  |
| Comunidades Indígenas |  | - Realizar talleres de Diagnóstico Rural Participativo (DRP), para diagnosticar de manera participativa el estado actual de las comunidades con el propósito de complementar datos de la línea de base. | Nº de talleres DRP realizado N° de participantes (clasificados por sexo) | Registro fotográfico Resultados sistematizados |  |
| Comunidades Indígenas |  |  |  |  |  |
|  |  | - Realizar grupos focales con informantes clave para conocer los hitos importantes de la historia de la comunidad indígena y la percepción de sus miembros acerca de su situación actual. | Nº de grupos focales realizados N° de participantes (clasificados por sexo) | Registro fotográfico Resultados sistematizados |  |
| Comunidades Indígenas |  | - Identificar y sistematizar impactos y riesgos relacionados a las comunidades indígenas del AID. | Nº de impactos y riesgos identificados | Matriz de Valoración de Significancia de impactos sociales y ambientales |  |
| Comunidades Indígenas /INDI |  | - Presentar a los líderes la sistematización de la información para la validación de los resultados. | Nº de reuniones N° de personas participantes | Minuta de reunión Registros audiovisuales |  |
| Comunidades Indígenas / Paracel | - Establecimiento de políticas y buenas prácticas de relacionamiento con comunidades indígenas para asegurar el respeto a la dignidad, cultura y modos de vida de los Pueblos Indígenas | - Redacción de una Política de Comunicación y de Relacionamiento con Comunidades Indígenas. | Nº Políticas | Política de relacionamiento |  |
| Comunidades Indígenas / Paracel | - Creación de programas en base a la identificación y sistematización de impactos y riesgos. | - [Desarrollo de Plan de Pueblos Indígenas]. | [N° de Programas N° de acciones planteadas] | [Plan Pueblos Indígenas / Programas] |  |
| Comunidades Indígenas / Paracel |  | - Operativizar los programas | N° acciones implementadas N° de personas alcanzadas | Registro de actividades |  |
| Comunidades Indígenas / Paracel/ INDI |  | - Realizar reuniones semestrales de seguimiento de trabajo conjunto con el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). | N° de reuniones desarrolladas | Minuta de Reunión |  |

  - Cronograma

| ACTIVIDADES | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Ene | Ago | Sep | Ene | Nov | Dic |
| - Seleccionar a una organización con experiencia con comunidades indígenas para prestar servicios de intermediación interinstitucional y la realización de actividades para el cumplimiento del Decreto 1039/18 y de normativas internacionales como la IFC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mapear a las comunidades indígenas dentro del Área de Influencia Directa (AID) del proyecto, según los criterios propuestos por el Decreto 1039/18 y la IFC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Intermediar el relacionamiento con comunidades indígenas con el permiso y participación del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Fortalecer el relacionamiento con comunidades indígenas con la asistencia del gobierno local. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Realizar asambleas generales de información sobre el proyecto con líderes de las comunidades indígenas dentro del AID, con participación del INDI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Realizar encuentros de socialización del proyecto en las comunidades indígenas dentro del AID. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Confeccionar materiales gráficos de comunicación para la socialización del proyecto en las comunidades indígenas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Convenir con las comunidades indígenas la firma de la “Solicitud de permiso para consultar y dar el consentimiento”, a fin de iniciar el proceso de “Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado” (CCLPI), conforme al Decreto 1039/18 y con el acompañamiento del área de Fiscalización de CCLPI del INDI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Diseñar mapas de puntos georreferenciados de las comunidades indígenas dentro del AID. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Realizar talleres para convenir con las comunidades indígenas la firma de la “Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado” (CCLPI), conforme al Decreto 1039/18 y con el acompañamiento del área de Fiscalización de CCLPI del INDI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ACTIVIDADES | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| - Realizar entrevistas por hogar (censo), para la obtención de datos socioeconómicos, culturales, e información de recursos/servicios ecosistémicos, datos técnicos de sistemas productivos, relación con otros grupos locales y nacionales, a ser relevados por familia e individuos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Realizar talleres de Diagnóstico Rural Participativo (DRP), para diagnosticar de manera participativa el estado actual de las comunidades con el propósito de complementar datos de la línea de base. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Realizar grupos focales con informantes clave para conocer los hitos importantes de la historia de la comunidad indígena y la percepción de sus miembros acerca de su situación actual. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Identificar y sistematizar impactos y riesgos relacionados a las comunidades indígenas del AID. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Presentar a los líderes la sistematización de la información para la validación de los resultados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Redacción de una Política de Comunicación y de Relacionamiento con Comunidades Indígenas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Desarrollo de Plan de Pueblos Indígenas]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Operativizar los programas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Realizar reuniones semestrales de seguimiento de trabajo conjunto con el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observación: Los cronogramas serán revisados anualmente.

| Presupuesto Asignado | ----------------------------------------------- |
| --- | --- |

- [PRESUPUESTO]

- [DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Estudio Social del Componente Industrial

Estudio Social del Componente Forestal

Estudio Social del Componente Indígena

ISO 26000

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Norma FSC

Normas de Desempeño IFC]

- [REGISTROS Y/O ANEXO

Contrato

Documentaciones oficiales INDI

Mails

Minuta de reunión

Registros audiovisuales

Registros fotográficos

Actas de Permisos a la CCLPI

Mapas de puntos de georreferenciación

Actas de Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado

Matriz de valoración de significancia de impactos sociales y ambientales

Política de relacionamiento con Pueblos Indígenas

Registros de Monitoreo

Registro de actividades].

Aclaración: En este documento se adoptó la terminología del masculino genérico para hacer referencia a hombres y mujeres por igual. Este es un recurso que únicamente busca dar uniformidad, sencillez y fluidez a la composición y a la lectura del texto. No disminuye, en absoluto, el compromiso con el que Paracel S.A. aborda la igualdad de género.