| ELABORADO POR |  | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- |
| Noelia Mendoza |  | Latifi Chelala | Latifi Chelala |
| Revisiones Históricas |  |  |  |
| Versión | Fecha | Modificaciones |  |
| 00 | 09/02/2021 | Creación |  |
| 01 | 24/05/2021 | Pág.: Todas |  |
| 02 | 04/01/2022 | Pág.: 1,2,4 |  |
| 03 | 2023/05/28 | Pág.: Todas |  |

- OBJETIVOS

Prevenir y dar una pronta respuesta ante contingencias sociales, tanto en las etapas constructiva y operativa de [Paracel] en su componente industrial, como en las etapas de instalación, operación y mantenimiento del componente forestal.

- ALCANCE

El programa de Prevención y Gestión de Contingencias Sociales tiene el siguiente alcance:

| Lugar de Aplicación | Componente Industrial: Área Directamente Afectada (ADA), Área de Influencia Directa (AID). Componente Forestal: Área de Influencia Directa (AID). Comunidades Indígenas: Redención, Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati, Guyra Ñe'engatu Amba, Mberyvo. Yvyty Rovi, Apyka Jegua. |  |
| --- | --- | --- |
| Componentes | Industrial | Forestal |
| Etapas | Construcción y operación. | Instalación, operación y mantenimiento. |

- DEFINICIONES

- Área de Influencia Directa (AID) del componente industrial: Incluyen 5 distritos cercanos al sitio de la Planta Industrial, incluyendo a 18 comunidades que se encuentran en un radio de 13 Km del sitio. Estos territorios son los siguientes: Concepción, Paso Horqueta, Belén, Horqueta y Loreto, y las comunidades/ localidades: L. Petit, Cnel. Mongelós, Jhugua Zarzo, Laguna Plato, Mongelós Pirity, Piquete Cue, Jhugua Gonzalez, Callejón San Luis, Mbocayaty, Callejón San Ramón, San Antonio, Curuzu Ñu, Costa Pucu, Paso Ita, Ko’ê Porâ, Costa Ferreira, Saladillo y Colonia Primavera.

- Área de Influencia Directa (AID) del componente forestal: Incluye a 7 distritos en los que se localizan las áreas de las plantaciones forestales de [Paracel] y de las principales vías de acceso a las mismas, incluyendo a 16 comunidades aledañas a estas. Estos territorios son los siguientes: Sargento José Félix López, Paso Barreto, Loreto, San Alfredo, Horqueta y Arroyito del departamento de Concepción; el distrito de Bella Vista Norte del departamento de Amambay y sus comunidades/localidades: Isla Hermosa (Isla Tuyú), localidad de Paso Barreto, Colonia Jorge Sebastián Miranda (Jhugua Ñandu), Estribo del Plata, Puentesiño, Laguna Cristo Rey, Anderi, Islería, Virgen del Camino, Jhugua Guasu, Jhugua Po’i, Santísima Trinidad, Paso Mbutu, Calle 15, Dominguez Nigó, y Ayala Cué.

- Área Directamente Afectada (ADA) del componente industrial: Unidades sociales y comunidades situadas en el entorno inmediato de la instalación de la Planta Industrial, en un radio de 1 km. Incluye las poblaciones denominados Piquete Cue y Pyrenda.

- Área de Influencia Directa (AID) del componente indígena:  está compuesta por las comunidades indígenas ubicadas entre 1 a 15 kilómetros de los emprendimientos de Paracel S.A. y que podrían verse afectadas. Las comunidades indígenas identificadas son de las etnias Paĩ Tavyterã y Mbya Guaraní y una comunidad indígena multicultural integrada por indígenas de diferentes etnias, principalmente, provenientes de la lengua Maskoy. Las comunidades indígenas identificadas son: Redención, Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati, Guyra Ñe'engatu Amba, Mberyvo, Yvyty Rovi, Apyka Jegua.

- Área de Influencia Indirecta (AII): Incluye a los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay de la Región Oriental del Paraguay.

- Grupos de Interés: Personas o grupos de personas que tienen impacto en (o se ven afectados por) las actividades, productos o servicios de la empresa. Estas personas o grupos de personas pueden incidir de manera directa o indirecta en la imagen, la reputación, las decisiones y las acciones de Paracel S.A. En este documento también se denominan públicos de interés o partes interesadas.

- RESPONSABILIDADES

| Gerencia de Comunicaciones y Sustentabilidad Social / Área de Salud y Seguridad Laboral | Diseñar las estrategias de intervención social enmarcados en este programa y liderar su implementación. |
| --- | --- |
| Todas las áreas de la empresa | Apoyar e implementar las estrategias y acciones enmarcadas en este programa (si aplica). |
| Gerencia General | Aprobar presupuestos correspondientes al programa. |

- DESARROLLO

5.1 Impactos Relacionados

a. Componente Industrial y Forestal:

- Afectación de salud y seguridad de terceros (en lo forestal vinculado a factores externos).

- [Afectación de la salud y seguridad ocupacional].

- Cambios en las costumbres y usos.

- Afectación del tránsito fluvial y de puertos.

b. Componente Indígena:

- Mejoramiento de la cobertura y acceso a servicios de salud e instalaciones sanitarias.

- Aumento del riesgo a desastres antrópicos por el manejo de residuos.

- Incremento del flujo de personas y de la probabilidad de sufrir crímenes.

- Aumento del tráfico de vehículos livianos y pesados alrededor de las comunidades y del riesgo de sufrir accidentes de tránsito.

5.2.  Desarrollo de Medidas Propuestas

| Población Asociada | Medidas Propuestas | Acciones concretas | Indicadores | Medios de Verificación | Normas y/o estándares vinculados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comunidad en General | 1. Establecer medidas para prevenir, afrontar y responder ante situaciones de emergencias. | 1.1. Revisión del Plan de Preparación y de Respuesta ante Emergencias. | N° de situaciones atendidas | Plan de Preparación y de Respuesta ante Emergencias | Norma de desempeño N° 1 de la IFC: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales Norma de desempeño N° 4 de la IFC: Salud y seguridad de la comunidad Principio del Ecuador N° 5: Participación de los grupos de interés ISO 26000: Prácticas Laborales / Comunidad |
| Comunidad en General |  | 1.2. Seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan de Preparación y de Respuesta ante Emergencias. | N° de actividades de seguimiento | Mail [Minuta de Reunión] |  |
|  |  | 1.3. [Gestionar con otras organizaciones o áreas de Paracel para dar respuesta/ prevenir potenciales riesgos comunitarios derivados del cambio climático y otros factores ambientales]. | [N° de acciones de articulación] | [Informe de Trabajo de Campo Minutas de Reunión] |  |
|  |  | 1.4. Capacitaciones comunitarias sobre incendios forestales | N° de capacitaciones N° de personas alcanzadas clasificadas por edad y sexo N° de comunidades | Registro Capacitación |  |

Observación: Los cronogramas serán revisados anualmente.

5.3. [Cronograma]

| ACTIVIDADES | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1.1. Revisión del Plan de Preparación y de Respuesta ante Emergencias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Seguimiento y evaluación del cumplimiento Plan de Preparación y de Respuesta ante Emergencias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. [Gestionar con otras organizaciones o áreas de Paracel para dar respuesta/ prevenir potenciales riesgos comunitarios derivados del cambio climático y otros factores ambientales]. | SEGÚN NECESIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Capacitaciones comunitarias sobre incendios forestales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- PRESUPUESTO

| Presupuesto Asignado | -------------------------- |
| --- | --- |

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Estudio Social del Componente Industrial

Estudio Social del Componente Forestal

Estudio Social del Componente Indígena

ISO 26000

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Norma FSC

Normas de Desempeño IFC

- REGISTROS Y/O ANEXO

Plan de Preparación y de Respuesta ante Emergencias.

[Informe de Trabajo de Campo

Minutas de Reunión

Registro de Capacitación]

Mail

Aclaración: En este documento se adoptó la terminología del masculino genérico para hacer referencia a hombres y mujeres por igual. Este es un recurso que únicamente busca dar uniformidad, sencillez y fluidez a la composición y a la lectura del texto. No disminuye, en absoluto, el compromiso con el que Paracel S.A. aborda la igualdad de género.