| ELABORADO POR |  | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- |
| Noelia Mendoza |  | Latifi Chelala | Latifi Chelala |
| Revisiones Históricas |  |  |  |
| Versión | Fecha | Modificaciones |  |
| 00 | 12/01/2021 | Creación |  |
| 01 | 15/04/2021 | Pág.: Todas |  |
| 02 | 04/01/2022 | Pág.: Todas |  |
| 03 | 2023/05/28 | Pág.: Todas |  |

- OBJETIVOS

Velar por la gestión adecuada del Patrimonio Cultural de [las Áreas] de Influencia Directa de Paracel.

- ALCANCE

El programa de tiene el siguiente alcance:

| Lugar de Aplicación | Componente Industrial: Área Directamente Afectada (ADA) y Área de Influencia Directa (AID). Componente Forestal: Área de Influencia Indirecta (AID) Comunidades Indígenas: No Aplica |  |
| --- | --- | --- |
| Componentes | Industrial | Forestal |
| Etapas | Construcción y operación | Instalación, operación y mantenimiento. |

- DEFINICIONES

- Área de Influencia Directa (AID) del componente industrial: Incluyen 5 distritos cercanos al sitio de la Planta Industrial, incluyendo a 18 comunidades que se encuentran en un radio de 13 Km del sitio. Estos territorios son los siguientes: Concepción, Paso Horqueta, Belén, Horqueta y Loreto, y las comunidades/ localidades: L. Petit, Cnel. Mongelós, Jhugua Zarzo, Laguna Plato, Mongelós Pirity, Piquete Cue, Jhugua Gonzalez, Callejón San Luis, Mbocayaty, Callejón San Ramón, San Antonio, Curuzu Ñu, Costa Pucu, Paso Ita, Ko’ê Porâ, Costa Ferreira, Saladillo y Colonia Primavera.

- Área de Influencia Directa (AID) del componente forestal: Incluye a 7 distritos en los que se localizan las áreas de las plantaciones forestales de [Paracel] y de las principales vías de acceso a las mismas, incluyendo a 16 comunidades aledañas a estas. Estos territorios son los siguientes: Sargento José Félix López, Paso Barreto, Loreto, San Alfredo, Horqueta y Arroyito del departamento de Concepción; el distrito de Bella Vista Norte del departamento de Amambay y sus comunidades/localidades: Isla Hermosa (Isla Tuyú), localidad de Paso Barreto, Colonia Jorge Sebastián Miranda (Jhugua Ñandu), Estribo del Plata, Puentesiño, Laguna Cristo Rey, Anderi, Islería, Virgen del Camino, Jhugua Guasu, Jhugua Po’i, Santísima Trinidad, Paso Mbutu, Calle 15, Dominguez Nigó, y Ayala Cué.

- Área Directamente Afectada (ADA) del componente industrial: Unidades sociales y comunidades situadas en el entorno inmediato de la instalación de la Planta Industrial, en un radio de 1 km. Incluye las poblaciones denominados Piquete Cue y Pyrenda.

- RESPONSABILIDADES

| Área Comunicaciones y Sustentabilidad Social | Diseñar las estrategias de intervención social enmarcados en este programa y liderar su implementación. |
| --- | --- |
| Área Forestal [Área Industrial] Área de Sustentabilidad Ambiental | Apoyar e implementar las estrategias y acciones enmarcadas en este programa. |
| Gerencia General | Aprobar presupuestos correspondientes al programa. |

- DESARROLLO

5.1 Impactos Relacionados

a. Componentes Industrial y Forestal:

- Afectación de materiales de interés arqueológico, histórico y/o cultural

- Gestión y puesta en valor de patrimonio local y nacional

- Posible pérdida y/o daño del patrimonio.

5.2 Desarrollo de Medidas Propuestas

| Población Asociada | Medidas Propuestas | Acciones concretas | Indicadores | Medios de Verificación | Normas y/o estándares vinculados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/A | - Establecer acuerdos para la Gestión del Patrimonio Cultural | - Establecer alianzas con los Gobiernos locales para desarrollar acciones en conjunto. | N° de convenios | Convenio Minuta de Reunión | Norma de Desempeño N° 8 de la IFC: Patrimonio Cultural Principio del Ecuador N° 7: Revisión Independiente ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles ISO 26000: Comunidad |
| Comunidades del ADA y del AID |  | - [Obtener un listado de bienes Patrimoniales tangibles mapeados en el área de influencia de Paracel]. | N° de patrimonios mapeados | Documentos institucionales Minuta de Reunión Registros fotográficos |  |
| Comunidades del ADA y del AID |  | - [Revisión del Protocolo de Hallazgos Fortuitos]. | Cambios aplicados | Protocolo de Hallazgos Fortuitos |  |
| Población en General | - Promover la revalorización y puesta en valor del patrimonio tangible e intangible, así como la identidad cultural de Concepción. | - [Apoyar a los centros culturales o museos (materiales gráficos, libros, materiales tecnológicos, eventos, etc.)]. | N° de centros o museos apoyados | Minuta de Reunión Registros fotográficos Acuerdos |  |
| Población en General |  | - [Desarrollar un plan de capacitación sobre el patrimonio tangible e intangible de Concepción]. | N° de capacitación N° de personas alcanzadas | Registro de Capacitación Plan de Capacitación |  |

5.3. [Cronograma]

| ACTIVIDADES | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| - Establecer alianzas con los Gobiernos locales para desarrollar acciones en conjunto. | Según Necesidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Obtener un listado de bienes Patrimoniales tangibles mapeados en el área de influencia de Paracel]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Revisión del Protocolo de Hallazgos Fortuitos]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Apoyar a los centros culturales o museos (materiales gráficos, libros, materiales tecnológicos, eventos, etc.)]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Desarrollar un plan de capacitación sobre el patrimonio tangible e intangible de Concepción]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observación: Los cronogramas serán revisados anualmente.

- PRESUPUESTO

| Presupuesto Asignado | [USD 13.015] |
| --- | --- |

- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Estudio Social del Componente Industrial

Estudio Social del Componente Forestal

Estudio Social del Componente Indígena

ISO 26000

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Norma FSC

Normas de Desempeño IFC

- REGISTROS Y/O ANEXO

[Convenio]

Protocolo de Hallazgos Fortuitos

Minuta de Reunión

Registros Fotográficos

Acuerdos

Registro de Capacitación

Plan de Capacitación

Aclaración: En este documento se adoptó la terminología del masculino genérico para hacer referencia a hombres y mujeres por igual. Este es un recurso que únicamente busca dar uniformidad, sencillez y fluidez a la composición y a la lectura del texto. No disminuye, en absoluto, el compromiso con el que Paracel S.A. aborda la igualdad de género.