| ELABORADO POR |  | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- |
| Noelia Mendoza |  | Latifi Chelala | Latifi Chelala |
| Revisiones Históricas |  |  |  |
| Versión | Fecha | Modificaciones |  |
| 00 | 16/12/2020 | Creación |  |
| 01 | 15/04/2021 | Pág.: Todas |  |
| 02 | 04/01/2022 | Pág.: 1,2,4,5,6,7,8,9,10 |  |
| 03 | 2023/05/28 | Pág.: 2,4,5,6,7,8,9,10 |  |

- OBJETIVOS

Disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes viales y la afectación al modo de vida de las comunidades aledañas a la planta y a las propiedades para plantaciones forestales, originadas por el incremento del tránsito.

- ALCANCE

| Lugar de Aplicación | Componente Industrial: Área Directamente Afectada (ADA), Área de Influencia Directa (AID). Componente Forestal: Área de Influencia Directa (AID). Comunidades Indígenas: Redención, Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati, Guyra Ñe'engatu Amba, Mberyvo. Yvyty Rovi, Apyka Jegua. |  |
| --- | --- | --- |
| Componentes | Industrial | Forestal |
| Etapas | Construcción y operación | Instalación, operación y mantenimiento |

- DEFINICIONES

- Área de Influencia Directa (AID) del componente industrial: Incluyen 5 distritos cercanos al sitio de la Planta Industrial, incluyendo a 18 comunidades que se encuentran en un radio de 13 Km del sitio. Estos territorios son los siguientes: Concepción, Paso Horqueta, Belén, Horqueta y Loreto, y las comunidades/ localidades: L. Petit, Cnel. Mongelós, Jhugua Zarzo, Laguna Plato, Mongelós Pirity, Piquete Cue, Jhugua Gonzalez, Callejón San Luis, Mbocayaty, Callejón San Ramón, San Antonio, Curuzu Ñu, Costa Pucu, Paso Ita, Ko’ê Porâ, Costa Ferreira, Saladillo y Colonia Primavera.

- Área de Influencia Directa (AID) del componente forestal: Incluye a 7 distritos en los que se localizan las áreas de las plantaciones forestales de [Paracel] y de las principales vías de acceso a las mismas, incluyendo a 16 comunidades aledañas a estas. Estos territorios son los siguientes: Sargento José Félix López, Paso Barreto, Loreto, San Alfredo, Horqueta y Arroyito del departamento de Concepción; el distrito de Bella Vista Norte del departamento de Amambay y sus comunidades/localidades: Isla Hermosa (Isla Tuyú), localidad de Paso Barreto, Colonia Jorge Sebastián Miranda (Jhugua Ñandu), Estribo del Plata, Puentesiño, Laguna Cristo Rey, Anderi, Islería, Virgen del Camino, Jhugua Guasu, Jhugua Po’i, Santísima Trinidad, Paso Mbutu, Calle 15, Dominguez Nigó, y Ayala Cué.

- Área Directamente Afectada (ADA) del componente industrial: Unidades sociales y comunidades situadas en el entorno inmediato de la instalación de la Planta Industrial, en un radio de 1 km. Incluye las poblaciones denominados Piquete Cue y Pyrenda.

- Área de Influencia Directa (AID) del componente indígena:  está compuesta por las comunidades indígenas ubicadas entre 1 a 15 kilómetros de los emprendimientos de Paracel S.A. y que podrían verse afectadas. Las comunidades indígenas identificadas son de las etnias Paĩ Tavyterã y Mbya Guaraní y una comunidad indígena multicultural integrada por indígenas de diferentes etnias, principalmente, provenientes de la lengua Maskoy. Las comunidades indígenas identificadas son: Redención, Jeguahaty, Vy’a Renda, Takuarendyju, Takuarita, Sati, Guyra Ñe'engatu Amba, Mberyvo, Yvyty Rovi, Apyka Jegua.

- RESPONSABILIDADES

| Gerencia de Comunicaciones y Sustentabilidad Social y Gerencia de Talento Humano | Diseñar las estrategias de intervención social enmarcados en este programa y liderar su implementación. |
| --- | --- |
| Área de Salud y Seguridad Laboral | Apoyar e implementar las estrategias y acciones enmarcadas en este programa. |
| Todas las áreas de la empresa | Cumplir con lo dispuesto en este programa (si aplica). |
| Gerencia General | Aprobar presupuestos correspondientes al programa. |

- DESARROLLO

5.1. Impacto Relacionados

- Componente Forestal, Industrial e Indígena

- Incremento de población transitoria.

- Aumento del flujo de gente ajena a las comunidades.

- Afectación de la seguridad vial.

- Cambios en las costumbres y usos.

- Afectación a la salud y seguridad de terceros.

- Aumento del tráfico de vehículos livianos y pesados alrededor de las comunidades y del riesgo de sufrir accidentes de tránsito.

5.2. Desarrollo de las Medidas Propuestas

| Población Asociada | Medidas Propuestas | Acciones concretas | Indicadores | Medios de Verificación | Normas vinculadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Población en General | - Diagnóstico de necesidades para una buena gestión de la seguridad vial (vías de tránsito más seguras) | - Continuidad de acciones en alianza con la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. | [N° de acciones desarrolladas] | Informes | Principios del Ecuador N° 5: Participación de los Grupos de Interés Norma de Desempeño de la IFC N° 1: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales Norma de Desempeño de la IFC N° 4: Salud y Seguridad de la Comunidad Norma de desempeño N° 7 de la IFC: Pueblos Indígenas ODS 3: Salud y Bienestar ISO 26000: Comunidad |
| N/A | - Gestión de la seguridad vial a través de sus 5 pilares. | - Pilar N° 1: Gestión de la seguridad vial: - Desarrollo de una política de seguridad vial corporativa. | Política desarrollada | Política de Seguridad Vial |  |
| Colaboradores/ Grupos de Interés |  | - Difusión de la política de seguridad vial con colaboradores y grupos de interés. | [N° de personas alcanzadas N° de canales empleados] | Registro de capacitación [Informe de Trabajo en Campo Minuta de Reunión] |  |
| N/A |  | - Desarrollo de un sistema documental para demostrar el cumplimento de la política de seguridad vial. | [N° de documentos generados] | [Listado de Registros Vigentes Listado de Documentos Vigentes] |  |
| Colaboradores / Contratistas |  | - Desarrollar una línea de base de seguridad vial que contenga los siguientes datos: características de la movilidad, equipos de seguridad y documentación de los colaboradores de Paracel y de las empresas contratistas. | Cantidad de datos registrados | Línea de base de seguridad vial |  |
| Población en General |  | - Pilar N° 2: Vías de Tránsito y movilidad más seguras: - Trabajar con las instituciones locales y nacionales, encargadas de la seguridad vial, para el acompañamiento durante la difusión y la instalación de señales reglamentarias y preventivas (señaléticas, senderos peatonales, zona de carga y descarga de materiales, entre otros). | N° de acciones desarrolladas | [Informe de Trabajo de Campo] [Minuta de Reunión] |  |
| Población en General |  | - [Colocación de cartelería y señaléticas] | N° de carteles instalados | [Registro Audiovisual] [Registro de Señaléticas] |  |
| Colaboradores |  | - Pilar N° 3: Vehículos más Seguros - Verificar que todos los vehículos de Paracel cumplan con los requisitos para un funcionamiento correcto y seguro. | [N° de verificaciones N° de móviles verificados] | [Registro de Verificación de móviles] |  |
| Contratistas |  | - Solicitar a las empresas [(contratistas)] evidencias de que sus móviles se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento. | N° de empresas evaluadas | [Informes de empresas] |  |
| Colaboradores |  | - [Realizar chequeos periódicos (inspección) a los móviles de Paracel para verificar que cuenten con los elementos de seguridad exigidos por la legislación vial]. | [N° de chequeos realizados] | [Registro de verificación de móviles] |  |
| Colaboradores / Población en General |  | - Pilar N° 4: Usuarios de las vías de Transito más seguros: - [Capacitación para colaboradores y contratistas] sobre la dinámica de la población, caminos y atención de zonas sensibles (escuela, centro de salud, lugares de esparcimiento, instituciones religiosas, entre otros y sobre las políticas y procedimientos internos de seguridad vial). | N° de capacitaciones N° de personas alcanzadas | Registro de Capacitación [Material Audiovisual] |  |
| Colaboradores / Contratistas |  | - [Velar por que todos los conductores de Paracel cuenten con cursos de manejo defensivo]. | [N° de personas capacitadas] | Registro de Capacitación |  |
| Pobladores del ADA y AID / Comunidades Indígenas |  | - Talleres dirigidos a las comunidades del área de influencia directa de Paracel, proveedores [(contratistas)] y otros grupos de interés de Paracel sobre seguridad vial, leyes de tránsito, manejo defensivo, etc. | N° de capacitaciones N° de personas alcanzadas | Registro de Capacitación |  |
| Colaboradores |  | - Pilar N° 5: Respuesta tras los accidentes: - [Verificar que todos los móviles de Paracel cuenten con botiquines de primeros auxilios]. | [Registro de entrega de Botiquines Registro de Verificación de móviles] | Registro de botiquines Registro de Extintores Registro de verificación |  |
| Pobladores del ADA y AID / Comunidades Indígenas |  | - Capacitaciones dirigidas a colaboradores, proveedores [(contratistas), comunidades del área de influencia directa de Paracel] sobre primeros auxilios. | N° de capacitaciones N° de personas alcanzadas | Registro de Capacitación [Registro Audiovisual] |  |
| Pobladores del ADA y AID / Comunidades Indígenas | - Difusión de información sobre seguridad vial a las comunidades aledañas e instituciones públicas y privadas | - [Mantener informada a las comunidades e instituciones, sobre el avance de Paracel y cambios generados en ruta, a través de reuniones o espacios en medios de comunicación masiva]. | N° de reuniones N° de espacios en medios | [Registro de Trabajo de Campo Informe de Visita a Comunidades [Registro de Press Clipping] |  |
| Pobladores del ADA y AID / Comunidades Indígenas |  | - Entrega de materiales informativos (Centros de Salud, Centros Educativos, otros lugares públicos ubicados en el área de influencia). Información sobre cambios en la dinámica vehicular y plan de manejo de tránsito. | [N° de materiales desarrollados] | [Informe de Trabajo de Campo] |  |

5.3. [Cronograma]

| ACTIVIDADES | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agos | Set | Oct | Nov | Dic |
| - Continuidad de acciones en alianza con la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Pilar N° 1: Gestión de la seguridad vial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Desarrollo de una política de seguridad vial corporativa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Difusión de la política de seguridad vial con colaboradores y grupos de interés. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Desarrollo de un sistema documental para demostrar el cumplimento de la política de seguridad vial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Desarrollar una línea de base de seguridad vial que contenga los siguientes datos: características de la movilidad, equipos de seguridad y documentación de los colaboradores de Paracel y de las empresas contratistas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Pilar N° 2: Vías de Tránsito y movilidad más seguras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Trabajar con las instituciones locales y nacionales, encargadas de la seguridad vial, para el acompañamiento durante la difusión y la instalación de señales reglamentarias y preventivas (señaléticas, senderos peatonales, zona de carga y descarga de materiales, entre otros). | Según Necesidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - [Colocación de cartelería y señaléticas] | Según Necesidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Pilar N° 3: Vehículos más Seguros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.3.1. Verificación de que todos los vehículos de Paracel cumplan con los requisitos para un funcionamiento correcto y seguro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.2. Solicitar a las empresas [(contratistas)] evidencias de que sus móviles se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. [Realizar chequeos periódicos (inspección) a los móviles de Paracel para verificar que cuenten con los elementos de seguridad exigidos por la legislación vial]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Pilar N° 4: Usuarios de las vías de Transito más seguros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 [Capacitación para colaboradores y contratistas] sobre la dinámica de la población, caminos y atención de zonas sensibles (escuela, centro de salud, lugares de esparcimiento, instituciones religiosas, entre otros y sobre las políticas y procedimientos internos de seguridad vial). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 [Velar por que todos los conductores de Paracel cuenten con cursos de manejo defensivo]. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 Talleres dirigidos a las comunidades del área de influencia directa de Paracel, proveedores [(contratistas)] y otros grupos de interés de Paracel sobre seguridad vial, leyes de tránsito, manejo defensivo, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Pilar N° 5: Respuesta tras los accidentes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 [Verificar que todos los móviles de Paracel cuenten con botiquines de primeros auxilios] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. Capacitaciones dirigidas a colaboradores, proveedores [(contratistas), comunidades del área de influencia directa de Paracel] sobre primeros auxilios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 [Mantener informada a las comunidades e instituciones, sobre el avance del proyecto y cambios generados en ruta, a través de reuniones o espacios en medios de comunicación masiva]. | Según Necesidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Entrega de materiales informativos (Centros de Salud, Centros Educativos, otros lugares públicos ubicados en el área de influencia). Información sobre cambios en la dinámica vehicular, plan de manejo de tránsito y datos sobre la oficina de atención a consultas y reclamos. | Según Necesidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observación: Los cronogramas serán revisados anualmente

- PRESUPUESTO

| Presupuesto Asignado | [USD 71.084] |
| --- | --- |

# DOCUMENTOS DE REFERENCIA

# ISO 26000

# Objetivos de Desarrollo Sostenible

# Norma FSC

# Normas de Desempeño IFC

# Estudio Social del Componente Forestal

# Estudio Social del Componente Industrial

# Estudio del Componente Indígena

# REGISTROS Y/O ANEXO

# Convenio

# Política de Seguridad Vial

# Registro de capacitación

# [Registro Audiovisual

# Material Audiovisual

# Listado de Documentos Vigentes

# Listado de Registros Vigentes]

# Línea de base de seguridad vial

# [Registro de Verificación de Móviles]

# Certificados

# [Informe de Trabajo de Campo

# Informe de Visita a Comunidades

# Registro de Press Clipping

# Registro de Señalética

# Informe de empresas]

Aclaración: En este documento se adoptó la terminología del masculino genérico para hacer referencia a hombres y mujeres por igual. Este es un recurso que únicamente busca dar uniformidad, sencillez y fluidez a la composición y a la lectura del texto. No disminuye, en absoluto, el compromiso con el que Paracel S.A. aborda la igualdad de género.